PROROGHE FIO '89

I L  C I P E

VISTA la legge 11 marzo 1988 n. 67, e in particolare l'art. 17 comma 31,

concernente il finanziamento per l'anno 1989 di progetti  immediatamente

eseguibili  per  interventi   di  rilevante   interesse  economico   nel

territorio,  nell'agricoltura,  nell'edilizia  e  nelle  infrastrutture,

nonchè per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere  di

edilizia scolastica ed universitaria;

VISTA la  propria deliberazione  in  data 19.12.1989,  pubblicata  sulla

Gazzetta Ufficiale  n.  13  del  17.1.1990,  con  la  quale  sono  stati

individuati   i   progetti   di   investimento   ammessi   al   suddetto

finanziamento;

VISTI, in  particolare, i  punti  5  e 6  della  predetta  delibera  che

stabiliscono in 120  giorni dalla  data di pubblicazione  nella G.U.  il

termine  massimo  per  l'apertura  dei   cantieri  e/o  l'inizio   delle

lavorazioni, fatta salva motivata  richiesta di rinvio  del termine  da

sottoporre alle determinazioni del CIPE;

PRESO  ATTO  che   per  diversi   progetti  è  stata   richiesta   dalle

Amministrazioni responsabili una proroga del termine di 120 giorni;

CONSIDERATE le motivazioni  addotte  e gli  elementi tecnici  forniti  a

supporto di ciascuna richiesta;

RITENUTO nel  pubblico  interesse,  al  fine  di  consentire  la  regola

attuazione dei progetti già approvati, di dover autorizzare i periodi di

proroga richiesti;

D E L I B E R A

Il termine  di 120  giorni,  previsto dalla  deliberazione  indicata  in

premessa, è prorogato  per ciascuno  dei sottoelencati progetti  di  cui

alla colonna A) del periodo indicato nella colonna B):

Progetti                         Periodo proroga   Nuovo termine

assegnato per

l'apertura dei cantieri

Ministero Agricoltura

e Foreste

n. 1 - Distribuzione irrigua

riordinamento fondiario

distretti 1.2.AR                30 gg.         15.6.1990

n. 2 - Collegamento tra basso

Esaro e Tarsia sul Crati        60 gg.         15.7.1990

Ministero per i Beni Culturali

ed Ambientali

n. 7 - Palazzo Poli (compl.)           30 gg.          15.6.1990

n. 10 - Residenze e coll. sabaude      30 gg.          15.6.1990

n. 11 - Ex. Ist. Apostolico S. Michele 30 gg.          15.6.1990

n. 13 - Luni e castelli della Luni-

giana - Castello di Massa      30 gg.          15.6.1990

n. 18 - Certosa di Paradigna

(compl.)                       30 gg.          15.6.1990

Ministero della Difesa

n. 19 - Ristrutturaz. ex Ospedale

psichiatrico per scuola

allievi Carabinieri (RC)       60 gg.          15.7.1990

Ministero dei Lavori Pubblici

n. 20 - Caserma Polizia Stato e

Polizia stradale (CZ)          30 gg.           15.6.1990

n. 21 - Uffici finanziari

provinciali (CS)               30 gg.           15.6.1990

Progetti                         Periodo proroga   Nuovo termine

assegnato per

l'apertura dei cantieri

Regione Calabria

n. 42 - Tronco di collegamento

Medio Savuto-Piano Lago        30 gg.           15.6.1990

Regione Lazio

n. 69 - Disinq. Tevere Roma Sud        30 gg.           15.6.1990

n. 70 - Nuovo acquedotto

Lago di Bracciano              30 gg.           15.6.1990

n. 72 - Centrale termoelettrica

Valle Galeria                  60 gg.           15.7.1990

n. 73 - Imp. tratt. acque navi

cisterna Porto

Civitavecchia                  30 gg.           15.6.1990

n. 74 - Rete fognante di Ariccia       30 gg.           15.6.1990

Regione Lombardia

n. 80 - Compl. piano consolidamento

globale Oltrepò                60 gg.           15.7.1990

Regione Marche

n. 96 - Smalt. r.s.u. in Ascoli

Piceno                         30 gg.           15.6.1990

n. 97 - Impianto depurazione

Senigallia                     30 gg.           15.6.1990

n. 99 - Smalt. r.s.u. comune di

Fermo                          30 gg;           15.6.1990

Regione Piemonte

n. 113 - Imp. compost. consorzio

bonifica bacino Scrivia       30 gg.           15.6.1990

Progetti                         Periodo proroga   Nuovo termine

assegnato per

l'apertura dei cantieri

Regione Puglia

n. 118 - Disinq. Mar Piccolo e

Mar Grande - II lotto         60 gg.           15.7.1990

Regione Sicilia

n. 129 - Duomo di Monreale             30 gg.           15.6.1990

Nel termine massimo indicato nella  colonna C) dovranno essere aperti  i

cantieri  e/o   dato  inizio   alle   lavorazioni   dandone   tempestiva

comunicazione secondo quanto  disposto dal punto  6 della  deliberazione

19.12.1989.

Roma, addì 24 maggio 1990

IL PRESIDENTE DELEGATO

(On.le Paolo Cirino Pomicino)

_

_