PROROGHE FIO '89

I L  C I P E

VISTA la legge 11 marzo 1988 n. 67, e in particolare l'art. 17 comma 31,

concernente il finanziamento per l'anno 1989 di progetti  immediatamente

eseguibili  per  interventi   di  rilevante   interesse  economico   sul

territorio,  nell'agricoltura,  nell'edilizia  e  nelle  infrastrutture,

nonchè per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere  di

edilizia scolastica ed universitaria;

VISTA la  propria deliberazione  in  data 19.12.1989,  pubblicata  sulla

Gazzetta Ufficiale  n.  13  del  17.1.1990,  con  la  quale  sono  stati

individuati   i   progetti   di   investimento   ammessi   al   suddetto

finanziamento;

VISTI, in  particolare, i  punti  5  e 6  della  predetta  delibera  che

stabiliscono in 120  giorni dalla  data di pubblicazione  nella G.U.  il

termine  massimo  per  l'apertura  dei   cantieri  e/o  l'inizio   delle

lavorazioni, fatta salva  motivata richiesta  di rinvio del  termine  da

sottoporre alle determinazioni del CIPE;

VISTO che per  alcuni progetti  le  proroghe già  concesse dal  CIPE  in

precedenza sono risultate insufficienti per  completare gli  adempimenti

prescritti;

PRESO  ATTO  che   per  diversi   progetti  è  stata   richiesta   dalle

Amministrazioni responsabili una proroga del termine di 120 giorni;

CONSIDERATE le motivazioni  addotte  e gli  elementi tecnici  forniti  a

supporto di ciascuna richiesta;

RITENUTO nel  pubblico interesse,  al  fine di  consentire  la  regolare

attuazione dei progetti già approvati, di dover autorizzare i periodi di

proroga richiesti;

D E L I B E R A

Il termine  di 120  giorni,  previsto dalla  deliberazione  indicata  in

premessa, è prorogato  per ciascuno  dei sottoelencati progetti  di  cui

alla colonna A) del periodo indicato nella colonna B):

Progetti                        Periodo proroga      Nuovo termine

assegnato per

l'apertura dei cantieri

Ministero dei Lavori Pubblici

n. 21 - Uffici finanziari            60 gg.             14.8.1990

provinciali (Cosenza))  (ulteriore proroga)

Ministero dell'Università

e della ricerca scientifica

n. 175 - II stralcio Fac. Università 30 gg.             15.6.1990

Architettura Università di

Reggio Calabria

Ministero dei Trasporti

n. 184 - Aeroporto di S. Egidio       180 gg.                 12.11.1990

n. 185 - Aeroporto G. Galilei         180 gg.                 12.11.1990

Ministero del Turismo

n. 30 -  Centro nazionale di          60 gg.                   15.7.1990

informazioni per il turismo

Progetti                        Periodo proroga      Nuovo termine

assegnato per

l'apertura dei cantieri

Regione Abruzzo

n. 32 - Strada Vel Vibrata-Val       60 gg.              15.7.1990

Tordino

n. 34 - Impianto smaltimento r.s.u.  90 gg.              14.8.1990

Val Vibrata (discarica)

n. 35 - Bacino idrico fiume Vomano   120 gg.             13.9.1990

n. 36 - Disinquinamento costa         90 gg.             14.8.1990

Vibrata Salinello

n. 176 - Disinquinamento basso Sangro 60 gg.             15.7.1990

e bacini minori

Regione Calabria

n. 41 - Disinquinamento territorio    120 gg.             13.9.1990

costiero Tortora e Diamante

Regione Emilia Romagna

n. 58 - Disinquinamento bacini         90 gg.             14.8.1990

costieri - bacino del

Melo (costa 6)

Progetti                        Periodo proroga      Nuovo termine

assegnato per

l'apertura dei cantieri

Regione Lazio

n. 75 - Adeguamento e potenziamento    120 gg.             13.9.1990

rete smaltimento liquami

urbani Marino

Regione Molise

n. 100 - Disinquinamento delle acque   180 gg.              12.11.1990

di vegetazione del Molise

Regione Piemonte

n. 103 - Consorzio dep. comuni         60 gg                15.7.1990

Cannobio, Cannero R.

Oggebbio

n. 109 - Completamento e ampliamento   60 gg.                15.7.1990

imp. dep. prov. Cuneo

Regione Sicilia

n. 132 - Sistemazione idraulica        60 gg.                 15.7.1990

Piana di Licata (Agrigento)

Progetti                        Periodo proroga      Nuovo termine

assegnato per

l'apertura dei cantieri

Regione Veneto

n. 152 - E.S.A.V.                      90 gg.                 14.8.1990

n. 156 - Dolomiti bellunesi           120 gg.                 13.9.1990

n. 165 - Edificio polifunzionale -     45 gg.                 30.6.1990

Jesolo

n. 167 - Quartiere fieristico di       45 gg.                 30.6.1990

Vicenza

n. 194 - Istituto Zooprofilattico      90 gg.                 14.8.1990

Sperimentale

IL PRESIDENTE DELEGATO

On.le Paolo Cirino Pomicino

Roma, addì 28 giugno 1990

_