PROROGHE FIO '89

I L  C I P E

VISTA la legge 11 marzo 1988 n. 67, e in particolare l'art. 17 comma 31,

concernente il finanziamento per l'anno 1989 di progetti  immediatamente

eseguibili  per  interventi   di  rilevante   interesse  economico   sul

territorio,  nell'agricoltura,  nell'edilizia  e  nelle  infrastrutture,

nonchè per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere  di

edilizia scolastica ed universitaria;

VISTA la  propria deliberazione  in  data 19.12.1989,  pubblicata  sulla

Gazzetta Ufficiale  n.  13  del  17.1.1990,  con  la  quale  sono  stati

individuati   i   progetti   di   investimento   ammessi   al   suddetto

finanziamento;

VISTI, in  particolare, i  punti  5  e 6  della  predetta  delibera  che

stabiliscono in 120  giorni dalla  data di pubblicazione  nella G.U.  il

termine  massimo  per  l'apertura  dei   cantieri  e/o  l'inizio   delle

lavorazioni, fatta salva  motivata richiesta  di rinvio del  termine  da

sottoporre alle determinazioni del CIPE;

VISTO che per  alcuni progetti  le  proroghe già  concesse dal  CIPE  in

precedenza sono risultate insufficienti per  completare gli  adempimenti

prescritti;

PRESO  ATTO  che   per  diversi   progetti  è  stata   richiesta   dalle

Amministrazioni responsabili una proroga del termine di 120 giorni;

CONSIDERATE le motivazioni  addotte  e gli  elementi tecnici  forniti  a

supporto di ciascuna richiesta;

RITENUTO nel  pubblico interesse,  al  fine di  consentire  la  regolare

attuazione dei progetti già approvati, di dover autorizzare i periodi di

proroga richiesti;

D E L I B E R A

Il termine  di 120  giorni,  previsto dalla  deliberazione  indicata  in

premessa, è prorogato  per ciascuno  dei sottoelencati progetti  di  cui

alla colonna A) del periodo indicato nella colonna B):

Progetti                        Periodo proroga      Nuovo termine

assegnato per

l'apertura dei cantieri

Ministero dell'Università e

della Ricerca Scientifica e Tecnologica

n. 25 - ECOTEKNE - Centro           120 gg.            13.9.1990

Università Scienze

Economiche e Tecniche

Regione Campania

n. 43 - Irrigazione destra fiume     107 gg.            31.8.1990

Volturno - I e II lotto

Regione Veneto

n. 150 - Sistemazione idr. bacino     80 gg.             4.8.1990

del T. Tesa zona Alpago

n. 152 - E.S.A.V.                     60 gg.            13.10.1990

(ulteriore proroga)

n. 155 - Metanizzazione Alta          50 gg.             5.7.1990

Provincia (Belluno)

I lotto

IL PRESIDENTE DELEGATO

On.le Paolo Cirino Pomicino

Roma, addì 3 agosto 1990

_