PROROGHE FIO '89

I L C I P E

VISTA la legge 11 marzo 1988 n. 67 e in particolare l'art. 17, comma 31, concernente il finanziamento per l'anno 1989 di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali e ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

VISTA la propria deliberazione in data 19.12.1989, pubblicata sulla G.U. n. 13 del 17.1.1990, con la quale sono stati individuati i progetti di investimento ammessi al suddetto finanziamento;

VISTI, in particolare i punti 5 e 6 della predetta delibera che stabiliscono in 120 gg. dalla data di pubblicazione nella G.U. il termine massimo per l'apertura dei cantieri e/o l'inizio delle lavorazioni, fatta salva motivata richiesta di rinvio del termine da sottoporre alle determinazioni del CIPE;

CONSIDERATE le richieste pervenute dalle Amministrazioni responsabili, concernenti proroghe al termine sopra indicato di 120 gg. ovvero, per uno dei progetti (n. 51), al termine di cui a precedente delibera di proroga, concessa dallo stesso CIPE, in data 26 luglio 1990;

CONSIDERATE le motivazioni addotte e gli elementi forniti a supporto di ciascuna richiesta ed in particolare il fatto che, superate le iniziali difficoltà di attuazione, i cantieri sono stati aperti per tre dei progetti entro il 1990:

RITENUTO nel pubblico interesse, al fine di consentire la prosecuzione della regolare attuazione dei progetti medesimi, di dover autorizzare i periodi di proroga richiesti;

D E L I B E R A

I termini di cui sopra, previsti dalle deliberazioni indicate in premessa, sono prorogati, per ciascuno dei sottoelencati progetti di cui alla colonna A), del periodo indicato nella colonna B):

| Progetti | Periodo proroga | Nuovo termine assegnato per l'apertura dei cantieri |
| --- | --- | --- |
| Regione Campania |
| Prog. n. 48 | “Impianto irriguo di Cellole” | 229 gg. | 31.12.1990 |
| Prog. n. 51 | “Rete idrica e fognaria Torre Annunziata” | 62 gg. (ulteriore proroga) | 30.09.1990 |
| Prog. n. 178 | "Rete fognaria Forio d’Ischia | 137 gg. | 30.09.1990 |
| Regione Veneto |
| Prog. n. 154 | “Asse idroviario PD-VE e Porto interno PD” | 300 gg. | 12.03.1991 |

Roma, addì 15.1.1991

IL PRESIDENTE DELEGATO

(On.le Paolo Cirino Pomicino)