PROROGHE FIO '89 - PROGETTO N. 112

I L  C I P E

VISTA la  legge 11  marzo 1988  n. 67,  e in particolare l'art. 17

comma 31, concernente il finanziamento per l'anno 1989 di progetti

immediatamente  eseguibili    per    interventi    di    rilevante

interesse     economico     sul  territorio,     nell'agricoltura,

nell'edilizia   e  nelle  infrastrutture, nonchè per la tutela dei

beni culturali  e ambientali e per opere  di edilizia scolastica e

universitaria;

VISTA la   propria deliberazione  in data  19.12.1989,  pubblicata

sulla Gazzetta  Ufficiale  n.  13  del  17.1.1990,  con  la  quale

sono   stati individuati     i    progetti     di     investimento

ammessi   al   suddetto finanziamento;

VISTI in  particolare il  punto  5  della  predetta  delibera  che

stabilisce in 120 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. il

termine massimo  per l'apertura  dei cantieri  e/o l'inizio  delle

lavorazioni, ed  il punto  6 che  consente il  rinvio del  termine

di   cui   sopra,   previa  motivata richiesta, da sottoporre alle

determinazioni del CIPE;

CONSIDERATO che i lavori riguardanti il progetto n. 112 - "Rifiuti

spec. e   tossico-nocivi   prev.   ord.   ind.    -    Alessandria

(inceneritore   e discarica)"  - assegnato  alla Regione Piemonte,

non sono stati  avviati entro  i]  termine  del  citato  punto  5,

a  causa  di  problemi  di localizzazione;

PRESO ATTO  che la  Regione ha   comunicato   il   superamento dei

problemi anzidetti e che sono in corso le procedure previste dalla

legge 441/87;

PRESO ATTO,   altresì,   che per il progetto  sopraindicato,  sono

state richieste dalla Regione Piemonte con le note n. 5483/RIF del

9.5.1990 e  n.   11782/RIF  del  9.12.1991,  proroghe  al  termine

sopra  indicato, prescritto per l'apertura dei cantieri;

CONSIDERATE tutte   le   motivazioni   addotte   e   gli  elementi

forniti  a supporto delle richieste;

CONSIDERATO,   infine,   il parere  favorevole,    espresso  dalla

Commissione Tecnico-Scientifica  del Ministero dell'Ambiente, alla

concessione della proroga richiesta;

RITENUTO,  nel  pubblico  interesse,  al  fine  di  consentire  la

prosecuzione della  regolare attuazione  dei progetti medesimi, di

dover  autorizzare   il  periodo   di   proroga   complessivamente

richiesto;

D E L I B E R A:

Il termine  per l'apertura dei cantieri  di  cui  sopra,  previsto

dalla deliberazione  indicata in  premessa, è  prorogato,  Per  il

progetto n.  112 "Rifiuti   spec.   e  tossico-nocivi  prev.   or.

ind.    -  Alessandria (inceneritore e discarica)"  assegnato alla

Regione Piemonte,  di  776 giorni.

Pertanto il  nuovo termine assegnato per l'apertura dei cantieri è

il 30.6.1992.

Roma, 31 gennaio 1992

IL PRESIDENTE DELEGATO

(Paolo Cirino Pomicino)