REVOCA DEL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO FIO '86 DELLA REGIONE CALABRIA

N. 277 "STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE SUPER STRADE DEI "DUE MARI"

E DEL "MEDIO SAVUTO" ATTRAVERSO LA COMUNITA' DEL REVENTINO"

I L   C I P E

VISTO l'art. 3 della legge  26 aprile  1982, n. 181,  che istituisce  il

"Fondo Investimenti e Occupazione";

VISTO  il  Titolo  IV  della  legge  7  agosto  1982,  n.  526,  recante

"Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo Investimenti e Occupazione";

VISTE le proprie deliberazioni in  data 8 maggio 1986 e  12 maggio  1988

concernenti direttive per  il finanziamento  di interventi  pubblici  di

rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

VISTE in  particolare  le  disposizioni  che  regolano  i  requisiti  di

ammissibilità dei progetti tra i quali figurano la realizzabilità in  un

tempo  massimo  prestabilito  e  l'immediata  eseguibilità  delle  opere

comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

VISTA la propria delibera del 12 maggio 1988 relativa all'ammissione  al

finanziamento di progetti immediatamente eseguibili  ai sensi  dell'art.

14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41  e dell'art. 17, comma 34,  della

legge 11 marzo 1988, n. 67;

CONSIDERATO che  il  progetto  in  esame,  finanziato  con  la  delibera

sopracitata a  valere sulla  legge  64/86 per  l'importo  di  L.  98.027

milioni, prevedeva la realizzazione  di un collegamento  stradale di  30

Km. tra le due superstrade "Due Mari" e "Medio Savuto";

CONSIDERATO che  la  Regione  Calabria  ha  presentato  una  perizia  di

variante al progetto stralcio comprendente  un tronco di circa 14,5  Km.

di lunghezza;

CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici  ha

espresso un positivo giudizio sulla  variante limitatamente  all'aspetto

dell'analisi economica;

TENUTO CONTO  che  dalle  risultante  ispettive  emerge  la  sostanziale

diversità delle  opere  in  corso di  realizzazione  rispetto  a  quelle

ammesse al finanziamento;

ACQUISITO il parere del Ministero dei  Lavori Pubblici con nota n.  1361

del 18.2.1994  che ha  evidenziato  come l'eventuale  completamento  del

collegamento viario a valere sui  programmi ANAS non risulti al  momento

configurabile;

RITENUTO che  il ridimensionamento  dell'intervento  rispetto  a  quello

approvato, con conseguente impossibilità a realizzare l'intera opera e a

rendere funzionale il collegamento tra  le due superstrade, ha  alterato

l'iniziale configurazione del progetto;

RITENUTO opportuno procedere alla revoca  del finanziamento relativo  al

progetto soprarichiamato,  rinviando ad  una successiva  valutazione  la

possibilità  di  destinare   le  somme   disponibili  ad   altre   opere

immediatamente cantierabili tenuto conto anche di quanto previsto  dalla

vigente  normativa  in  materia  di  accelerazione  degli   investimenti

pubblici e di sostegno dell'occupazione;

D E L I B E R A

Il finanziamento  relativo al  progetto  FIO '86  n. 277  richiamato  in

premessa è revocato.

Con successiva  deliberazione si  provvederà  alla  riallocazione  delle

risorse resesi disponibili ai sensi della legge 493/93.

IL PRESIDENTE DELEGATO

(Prof. Luigi Spaventa)

Roma, addì 16 marzo 1994

_