REVOCA PARZIALE DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL PROGETTO

FIO '86 N. 109

I L  C I P E

VISTO l'art. 3 della legge  26 aprile  1982, n. 181,  che istituisce  il

"Fondo investimenti e occupazione";

VISTO  il  titolo  IV  della  legge  7  agosto  1982,  n.  526,  recante

"disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione";

VISTA la propria deliberazione dell'8 maggio 1986 concernente  direttive

per il  finanziamento  di interventi  pubblici  di  rilevante  interesse

economico immediatamente eseguibili;

VISTE in  particolare  le  disposizioni  che  regolano  i  requisiti  di

ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli

interventi in un tempo massimo  prestabilito e l'immediata  eseguibilità

delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

VISTA la  propria delibera  del 12  maggio  1988 con  la quale  è  stato

ammesso a finanziamento il progetto  denominato "Sistema di  smaltimento

dei rifiuti solidi e fanghi  prodotti nelle isole di  Ischia e  Procida"

per l'importo di 10.340 milioni di lire;

VERIFICATO che  i  lavori  relativi  agli  interventi  di  Casamicciola,

Procida e Barano non sono stati avviati;

CONSIDERATO che il finanziamento dei progetti prontamente  cantierabili,

oltre ad  obiettivi di  sviluppo  a medio  termine, era  finalizzato  al

raggiungimento di  immediati benefici  sui  livelli occupazionali  e  di

reddito;

RITENUTO che l'inattività prolungata nel tempo abbia privato il progetto

in questione di uno dei presupposti essenziali per la sua ammissibilità;

VISTE le  risultanze delle  verifiche  effettuate dal  Nucleo  Ispettivo

degli Investimenti pubblici  e le ulteriori  comunicazioni del  suddetto

Nucleo riguardanti  in  particolare  l'intervento  di  Procida,  la  cui

attivazione non è prevista in tempi ravvicinati;

CONSIDERATO che  la Regione  Campania,  titolare del  finanziamento,  ha

espresso  la  volontà  di  attivare  interventi  sostitutivi  di  quelli

originariamente previsti a Barano e Casamicciola;

RITENUTO opportuno  procedere alla  revoca immediata  del  finanziamento

relativo  all'intervento  di  Procida,  rinviando   ad  una   successiva

valutazione  gli   interventi  sostitutivi   previsti   per   Barano   e

Casamicciola;

D E L I B E R A

a) Il finanziamento di L. 1.928.900.000 relativo al progetto  richiamato

in premessa è  revocato per  quanto attiene l'intervento  di  Procida

preventivato in L. 1.928.900.000;

b) il finanziamento relativo  agli interventi di  Casamicciola e  Barano

rimane sospeso  in  attesa della  valutazione  sui  nuovi  interventi

proposti dalla Regione Campania.

IL PRESIDENTE DELEGATO

(Prof. Luigi Spaventa)

Roma, addì 16 marzo 1994

_