REVOCA PARZIALE DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL PROGETTO

FIO '86 n. 259

I L  C I P E

VISTO l'art. 3 della legge  26 aprile  1982, n. 181,  che istituisce  il

"Fondo investimenti e occupazione";

VISTO  il  titolo  IV  della  legge  7  agosto  1982,  n.  526,  recante

"disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione";

VISTA la propria deliberazione dell'8 maggio 1986 concernente  direttive

per il  finanziamento  di interventi  pubblici  di  rilevante  interesse

economico immediatamente eseguibili;

VISTE in  particolare  le  disposizioni  che  regolano  i  requisiti  di

ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli

interventi in un tempo massimo  prestabilito e l'immediata  eseguibilità

delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

VISTA la  propria delibera  del 12  maggio  1988 con  la quale  è  stato

ammesso   a   finanziamento   il   progetto   denominato   "Restauro   e

valorizzazione del sistema fortificato di  Cittadella" per l'importo  di

15.068 milioni di lire;

CONSIDERATO che il finanziamento dei progetti prontamente  cantierabili,

oltre ad  obiettivi di  sviluppo  a medio  termine, era  finalizzato  al

raggiungimento di  immediati benefici  sui  livelli occupazionali  e  di

reddito;

CONSIDERATO che la sussistenza dei requisiti giuridici e tecnici atti  a

consentire   l'immediata   eseguibilità   delle   opere   era   elemento

determinante per la positiva valutazione dell'investimento pubblico;

VISTE le risultanze delle verifiche effettuate dal Nucleo Ispettivo  per

la verifica degli Investimenti pubblici che ha rilevato un grave ritardo

nell'esecuzione dei lavori ed il consistente aumento dei costi dovuto  a

carenze  nella  predisposizione  ed  approvazione  della   progettazione

esecutiva;

RITENUTO opportuno  procedere alla  revoca  del  finanziamento  relativo

all'intervento soprarichiamato, rinviando ad una successiva  valutazione

la  possibilità  di  destinare  le  somme  disponibili  ad  altre  opere

immediatamente cantierabili, tenuto conto anche di quanto previsto dalla

vigente  normativa  in  materia  di  accelerazione  degli   investimenti

pubblici e di sostegno all'occupazione.

D E L I B E R A

Il finanziamento relativo al progetto richiamato in premessa è revocato.

Con successiva  deliberazione  si  provvederà  alla  destinazione  delle

risorse disponibili.

IL PRESIDENTE DELEGATO

(Prof. Luigi Spaventa)

Roma, addì 13 aprile 1994

_