REVOCA PARZIALE DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL PROGETTO FIO '86 N. 165

"INTERVENTO DI DISINQUINAMENTO DEL SUD MILANESE

- IMPIANTO DI LOCATE TRIULZI"

VISTO l'art. 3 della legge  26 aprile  1982, n. 181,  che istituisce  il

Fondo Investimenti e Occupazione;

VISTO  il  Titolo  IV  della  legge  7  agosto  1982,  n.  526,  recante

"Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo Investimenti e Occupazione";

VISTA la  legge  4  dicembre  1993  n.  493  recante  "Disposizioni  per

l'accelerazione  degli  investimenti   pubblici  ed   il  sostegno   per

l'occupazione  per  la  semplificazione  dei  procedimenti  in   materia

edilizia" ed, in particolare, l'art. 13, che determina le procedure  per

l'attuazione dei progetti di risanamento ambientale;

VISTA la deliberazione  dell'8 maggio 1986,  pubblicata nel  supplemento

alla G.U.  n. 152  del  3  luglio 1986,  concernente  direttive  per  il

finanziamento di interventi  pubblici di  rilevante interesse  economico

immediatamente eseguibili.

VISTE in  particolare  le  disposizioni  che  regolano  i  requisiti  di

ammissibilità dei progetti tra  i quali figura  la realizzabilità  degli

interventi in un tempo massimo  prestabilito e l'immediata  eseguibilità

delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

VISTA la propria delibera del 12 maggio 1988, pubblicata nel supplemento

alla G.U. n. 161 dell'11  luglio 1988, con  la quale è  stato ammesso  a

finanziamento il progetto della Regione Lombardia denominato "Intervento

di disinquinamento del sud milanese - impianto di Locate Triulzi";

CONSIDERATO  che  il  progetto prevedeva  la realizzazione  delle  opere

civili ed elettromeccaniche necessarie per la costruzione  dell'impianto

di depurazione su due linee, articolato in tre stralci di cui il secondo

finanziato dal FIO per l'importo di L. 3.520 milioni;

VISTE le risultanze della verifica ispettiva del Nucleo Ispettivo per la

Verifica degli Investimenti Pubblici effettuata in data 24.3.1994 che ha

evidenziato il  modesto avanzamento  dei  lavori (circa  il  10%)  e  la

sospensione dei lavori dal 10.1.1991 tutt'ora in corso;

CONSTATATA la  non realizzabilità  dell'impianto  di Locate  Triulzi  ad

oltre cinque  anni dalla  formale  consegna dei  lavori avvenuta  il  13

ottobre 1988;

RITENUTO di dover procedere alla  revoca parziale del finanziamento  per

l'importo di 3.143.350.000  milioni di lire,  corrispondente alla  quota

non ancora erogata;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

Il finanziamento relativo  al progetto  FIO '86  n. 165,  richiamato  in

premessa, è revocato limitatamente alla  somma di 3.143.350.000  milioni

di lire.

Le risorse resesi così disponibili potranno essere riallocate secondo le

disposizioni dettate dall'art. 13 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

IL PRESIDENTE DELEGATO

(Sen. Dott. Giancarlo Pagliarini)

Roma, addì 24 giugno 1994

_