REVOCA PARZIALE DEL FINANZIAMENTO RELATIVO

AL PROGETTO FIO '89 N. 30 "CENTRO NAZIONALE DI INFORMAZIONI

PER IL TURISMO"

I L   C I P E

VISTO l'art. 3 della legge  26 aprile  1982, n. 181,  che istituisce  il

"Fondo investimenti e occupazione";

VISTO  il  Titolo  IV  della  legge  7  agosto  1982,  n.  526,  recante

"Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione";

VISTA la  propria  deliberazione  del 12  maggio  1988,  pubblicata  nel

supplemento  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  161  dell'11  luglio   1988,

concernente direttive per  il finanziamento  di interventi  pubblici  di

rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

VISTO in  particolare,  le  disposizioni che  regolano  i  requisiti  di

ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli

interventi in un tempo massimo  prestabilito e l'immediata  eseguibilità

delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

VISTA la  propria  delibera  del  19  dicembre  1989,  pubblicata  nella

Gazzetta Ufficiale n.  13 del  17 gennaio  1990, con  la quale  è  stato

ammesso al  finanziamento  il  progetto  presentato  dal  Ministero  del

Turismo e dello Spettacolo (ora  Dipartimento per il  Turismo presso  la

Presidenza del Consiglio dei Ministri)  denominato "Centro Nazionale  di

informazioni per il Turismo", per  l'importo di 79.115 milioni di  lire,

di cui L. 35.705 milioni in prima assegnazione, che consiste in:

Lotto A) recupero e restauro del Palazzo della Civiltà e del Lavoro,  di

proprietà dell'Ente Eur, sede del C.N.I.T.;

Lotto B) realizzazione e prima gestione del C.N.I.T.;

VISTE le risultanze  della verifica  effettuata il  18 giugno  1991  dal

Nucleo  Ispettivo  per  la  Verifica  degli  Investimenti  Pubblici  che

evidenziavano l'assenza di progettazione esecutiva e la mancata consegna

dei lavori ed apertura dei cantieri;

VISTO il decreto legislativo 12 febbraio  1993, n. 39 recante "Norme  in

materia  di  sistemi  informativi  automatizzati  delle  Amministrazioni

Pubbliche";

VISTO il D.M. del 22  aprile 1993 con il quale  il Ministro  pro-tempore

del Turismo e dello Spettacolo ha disposto l'annullamento d'ufficio  dei

decreti ministeriali 13 dicembre 1990 e 27 novembre 1991 di approvazione

degli  atti  contrattuali   stipulati  con   il  Consorzio   S.UN.SE.T.,

aggiudicatario della gara per la realizzazione del progetto in esame;

VISTA la  legge  19  luglio  1993  n.  237,  pubblicata  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 167 del 19 luglio  1993, che stabilisce, all'art. 12  comma

4°, che "per le finalità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993,

n. 39, il progetto relativo al  Centro nazionale di informazioni per  il

turismo (C.N.I.T.), di cui alla  deliberazione del CIPE del 19  dicembre

1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  13 del 17 gennaio 1990,  è

realizzato  dall'aggiudicatario  nei  limiti   delle  disponibilità   di

bilancio,  pari  a  lire  35.705   milioni  corrispondenti  alla   prima

assegnazione disposta dal CIPE con  la suddetta deliberazione. Il  nuovo

contratto dovrà  essere stipulato  seguendo  le procedure  previste  dal

decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39";

VISTA la nota del Nucleo  Ispettivo per la  Verifica degli  Investimenti

Pubblici n. 9/35075 del 19 settembre 1994;

RITENUTO opportuno procedere alla revoca  della quota complementare  del

finanziamento di L. 43.410 milioni;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica:

D E L I B E R A

Il finanziamento FIO di 43.410 milioni di lire, relativo  all'intervento

richiamato in premessa, è revocato.

IL PRESIDENTE DELEGATO

(Sen. Dott. Giancarlo Pagliarini)

Roma, addì 18 ottobre 1994

_