VARIAZIONI AL CONTRATTO DI PROGRAMMA FIAT

I L  C I P E

VISTO il D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 convertito, con

modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

VISTO, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge

sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi

agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le

disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96, relativo al

trasferimento dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e

Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in

attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

VISTO il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito

dalla legge 7 aprile 1995 n. 104, recante disposizioni

urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle

attività finanziarie a favore delle attività produttive

localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1°

marzo 1986 n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della

succitata legge 488/1992;

VISTA la delibera del CIPI in data 28 maggio 1987, pubblicata

nella G.U. del 30 luglio 1987 n. 176, con la quale è stato

approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli

Interventi Straordinari nel Mezzogiorno ed il Gruppo FIAT;

VISTA la propria delibera del 28 maggio 1987, pubblicata

nella G.U. del 30 luglio 1987 n. 176, con la quale sono state

accantonate le risorse finanziarie di cui alla legge n.

64/1986, per la concessione delle agevolazioni al predetto

programma;

VISTE le delibere del CIPI del 2 giugno 1989 e 18 aprile

1991, quest'ultima pubblicata nella G.U. del 22.6.1991 n.

145, e del CIPE del 3 agosto 1994, pubblicata nella G.U. del

15.2.1995 n. 38, con le quali è stato approvato

l'aggiornamento del citato contratto di programma con il

Gruppo FIAT;

VISTA la propria delibera in data 11 ottobre 1994, pubblicata

nella G.U. del 31.12.1994 n. 305, relativa all'assetto

programmatico in fase finale di chiusura del contratto di

programma con il Gruppo FIAT;

CONSIDERATO che il Gruppo FIAT ha rappresentato la necessità

di una nuova impostazione dell'assetto organizzativo per

adeguarlo alle mutate esigenze di sviluppo di nuove

tecnologie, con particolare riguardo alle metodologie di

sperimentazione al banco, rappresentative dell'uso su strada,

che consentono di ridurre l'intervallo tra la concezione di

un nuovo modello e la sua produzione industriale;

CONSIDERATO altresì che lo stesso Gruppo  FIAT ha fatto

presente la perdurante sospensione dei lavori inerenti alla

realizzazione del Centro Ricerche Affidabilità Veicoli di

Nardò (LE) e l'intervenuta scadenza, nel luglio 1994, del

termine previsto per le relative concessioni;

VISTA la richiesta del competente Servizio per la

Contrattazione Programmata del Ministero del Bilancio e della

P.E., in data 25 maggio 1995, relativa al trasferimento al

Centro Ricerche Auto di Pomigliano d'Arco (NA)

dell'investimento inizialmente ubicato presso il suddetto

Centro di Nardò ed alla fissazione della data del 31.12.1997

quale termine per il completamento del Centro di Pomigliano

d'Arco;

RITENUTO che le varianti progettuali prospettate sono

coerenti con le finalità del contratto di programma a suo

tempo approvato;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione

Economica;

D E L I B E R A

Nell'ambito del contratto di programma di cui alle premesse,

è approvato il trasferimento dell'investimento originario dal

Centro Ricerche Affidabilità Veicoli di Nardò al Centro

Ricerche Auto di Pomigliano d'Arco.

In conseguenza l'articolazione operativa del Centro di

Pomigliano d'Arco assume la seguente nuova configurazione:

Investimenti  complessivi               207 miliardi di lire

Occupazione complessiva                 215 addetti

L'investimento complessivo passa da 212,8 miliardi di lire

(di cui 177,1 miliardi per il Centro di Pomigliano e 35,7

miliardi per il Centro di Nardò) a lire 207 miliardi.

L'onere  per  lo  Stato passa da 150.782 milioni  di  lire  a

146.501 milioni di lire con un risparmio di 3.480 milioni  di

lire  per  contributi in conto capitale e di 801  milioni  di

lire per contributi in conto interessi.

L'occupazione  totale passa da 150 addetti (di  cui  112  nel

Centro  di Pomigliano e 38 nel Centro di Nardò) a 215 addetti

con un incremento di 65 unità.

Il  termine di completamento dei lavori del Centro di Ricerca

di Pomigliano è fissato al 31 dicembre 1997.

Entro  il  30  settembre 1995 le aziende beneficiarie  e  gli

Istituti finanziatori, per le parti di rispettiva competenza,

dovranno  presentare tutta la documentazione  istruttoria  al

Servizio per la Contrattazione Programmata del Ministero  del

Bilancio   e   P.E.,   per   consentire   l'assunzione    dei

provvedimenti di concessione delle agevolazioni entro  il  31

dicembre 1995.

Roma, 28 giugno 1995

IL PRESIDENTE DELEGATO

(Rainer Masera)