APPROVAZIONE PERIZIA DI  VARIANTE INTERVENTO  DEI PIANI ANNUALI  DEL  PIANO

TRIENNALE PER LO SVILUPPO

DEL MEZZOGIORNO

CONVENZIONE N. 187/87 CON IL CONSORZIO DELLA CAPITANATA

I L    C I P E

VISTA la legge n. 488/1992;

VISTO il D.L.vo n. 96/1993 e successive modifiche;

VISTO in particolare l'art. 8, comma 2, modificato del D.L.vo n. 96/1993 in

materia di perizia di variante;

VISTA la legge n. 493/1993;

VISTA la legge n. 104/1995;

VISTA la delibera  del CIPE  22 novembre 1994  registrata dalla  Corte  dei

Conti il 13 gennaio 1995, regolante il regime delle variazioni progettuali;

VISTA   la   convenzione    n..  187/87    concernente   la    sistemazione

idraulico-forestale delle pendici dell'invaso Occhito sul Fortore;

VISTA la  nota n.  4607  del 25.3.1995  con la  quale  il  Consorzio  della

Capitanata ha trasmesso per l'approvazione le documentazioni della variante

all'oggetto della convenzione sopracitata;

VISTA la Relazione  del Nucleo  Ispettivo per la  verifica  dell'attuazione

degli investimenti pubblici del 15 giugno 1995 n. 9/2400;

VISTO il parere del Nucleo di Valutazione n. 8/692 del 13 giugno 1995;

VISTA la delibera n. 573 della Deputazione Amministrativa del 20.7.1990;

UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione

Economica;

D E L I B E R A

Art. 1

E' approvata la  variante progettuale  di cui alla  delibera n.  573  della

Deputazione Amministrativa del 20.7.1990 concernente i lavori della perizia

miglioratrice della pista circumlacuale per l'intera lunghezza  nell'ambito

dell'importo della convenzione n. 187/87 con il Consorzio della Capitanata.

Art. 2

Il nuovo quadro economico di convenzione è il seguente.

1.  Opere edili

2.  Opere impiantistiche

2.1 Sistemazione idraulica

2.2 Opere viarie                          1.370.000.000

2.3 Difesa del suolo

2.4 Preparazione impianto

(2.740.715.863)

3.  Totale (1 + 2)                        1.370.000.000

4.  Ribasso d'asta                               24.243%

5.  Totale dei lavori a base d'asta       3.114.115.899

6.  LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA     1.693.388.425

7.  Espropriazione                        1.528.455.726

8.  Imprevisti                               --------

9.  I.V.A.                                  784.000.000

10.  Spese generali                          680.000.000

---------------

TOTALE (arrotondamento)                    7.800.000.000

Art. 3

Il  termine  di  convenzione  è  prorogato   di  24  mesi  dalla  data   di

pubblicazione dell'approvazione della perizia.

Roma, 8 agosto 1995

IL PRESIDENTE DELEGATO

Rainer Masera

_