CONVENZIONE N. 8/88  "REALIZZAZIONE DELL'INVASO DI  LENTINI SECONDO  LOTTO,

CANALE ZENA-BARBAJANNI-TRIGONA E CAVE AL SERBATOIO".

I L  C I P E

VISTO    il  D.L.vo  3  aprile  1993  n.  96  e  successive  modifiche   ed

integrazioni;

VISTA la legge 19 dicembre 1993 n. 488;

VISTA la legge 4 dicembre 1993 n. 493;

VISTA la legge 7 aprile 1995 n. 104;

VISTA la delibera CIPE del  3/8/88, con  il quale si  approvava il  secondo

piano  annuale  di  attuazione  del  programma  triennale   dell'intervento

straordinario nel Mezzogiorno;

VISTA la delibera  CIPE del  22 novembre 1994,  registrata alla  Corte  dei

Conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle

variazioni progettuali alle opere finanziate  ai sensi dell'art. 4 comma  3

lettera c della Legge 64/86;

VISTA la convenzione n. 8/88, stipulata in data 2 marzo 1989 fra  l'Agenzia

per la  Promozione  dello  Sviluppo  del Mezzogiorno  ed  il  Consorzio  di

Bonifica del  Lago di  Lentini,  regolante il  finanziamento  del  progetto

approvato dal CIPE;

VISTA la  richiesta del  Consorzio  di  Bonifica del  Lago  di  Lentini  di

approvazione della perizia di variante  e di concessione della proroga  dei

termini di convenzione di 1130 giorni a partire dal 14.8.93;

VISTI i pareri  espressi rispettivamente  dal Nucleo di  Valutazione  degli

Investimenti Pubblici il  26 giugno  1995  e dal  Nucleo Ispettivo  per  la

Verifica degli Investimenti Pubblici il 5 maggio 1995;

UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione

Economica;

D E L I B E R A

a) di approvare le variazioni, alle opere di cui alla convenzione 8/88, che

di seguito si elencano:

1) irrobustimento delle arginature a monte delle traverse dei torrenti Zena

e Barbajanni;  esecuzione  di  brevi risvolti  arginali  a  valle  delle

suddette traverse e  su entrambe  le sponde,  intasamento con  malta  di

cemento e sabbia delle platee formate da blocchi di pietrame;

2) leggera rettifica  della  geometria  delle traverse,  per  la  parte  in

elevazione;

3) adozione di particolari accorgimenti per adottare le paratoie metalliche

a settore all'andamento della corrente;

4) adeguamento delle arginature dei suddetti torrenti, con riferimento  sia

ai materiali impiegati, sia  alla geometria delle  sezioni da  adottare,

sia all'andamento planimetrico;

5) sistemazione a verde delle zone a monte delle traverse;

6) realizzazione dei dispositivi di continuità idraulica;

7) copertura,  per   opere  di   presa,   dei  dispositivi   di   raccolta,

dissabbiamento ed immissione delle acque nel canale di derivazione;

8) riadeguamento  della  configurazione   delle  arginature   all'andamento

morfologico delle sponde;

9) revisione ed adattamento del tracciato della nuova S.P. 69;

10) risagomatura degli speroni in blocchi di pietra, copertura degli stessi

con terriccio e sistemazione a verde;

11) nuova tipologia delle strade di servizio; copertura delle arginature  e

della zona circostante con terriccio e piantumazione con essenze locali

e canneto;

12) adozione  di  particolari  dispositivi  che  consentano  la   riduzione

dell'altezza delle strutture metalliche che emergono dalle traverse;

13) realizzazione di una recinzione a protezione dei fondi che fronteggiano

la S.P. 16 Lentini-Scordia;

14) adattamento delle strutture onde rendere minimo l'impatto ambientale;

15) l'installazione di  un  dispositivo  di  emergenza  per  l'abbattimento

straordinario delle paratoie a ventola delle traverse.

b) di approvare il seguente nuovo quadro economico:

(Importi in milioni)

LAVORI                                              90.973

IMPREVISTI                                          16.574

LIEVITAZIONE

PREZZI                                               3.000

SPESE GENERALI                                       9.527

IVA                                                 20.302

RIBASSI D'ASTA                                       7.597

TOTALE                                             147.973

c) di concedere la proroga  dei termini  di convenzione di  1.130 giorni  a

partire dal 14.8.1993.

Roma 8 agosto 1995

IL PRESIDENTE DELEGATO

RAINER MASERA

_