CONVENZIONE N.  29/90  "REALIZZAZIONE  DELLA  STRADA  TURISTICA  PANORAMICA

ROCCARASO - AREMOGNA - II° STRALCIO".

I L  C I P E

VISTO    il  D.L.vo  3  aprile  1993  n.  96  e  successive  modifiche   ed

integrazioni;

VISTA la legge 19 dicembre 1993 n. 488;

VISTA la legge 4 dicembre 1993 n. 493;

VISTA la legge 7 aprile 1995 n. 104;

VISTA la delibera  CIPE del  22 novembre 1994,  registrata alla  Corte  dei

Conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle

variazioni progettuali alle opere finanziate  ai sensi dell'art. 4 comma  3

lettera c della Legge 64/86;

VISTA la  convenzione n.  29/90,  stipulata in  data 5  febbraio  1991  fra

l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune  di

Roccaraso;

VISTA la richiesta del Comune di Roccaraso di approvazione della perizia di

variante, del relativo  quadro economico  e di  aumento della  voce  "spese

generali";

CONSIDERATO che per quanto riguarda  la voce "spese generali"  non è  stata

idoneamente documentata  la necessità  di  incremento delle  spese  stesse,

tenuto anche conto  della diminuzione  della voce  "lavori" alla  quale  le

spese generali vanno direttamente correlate;

VISTI i pareri  espressi rispettivamente  dal Nucleo di  Valutazione  degli

Investimenti Pubblici il 14 settembre  1995 e dal Nucleo  Ispettivo per  la

Verifica degli Investimenti Pubblici il 22 agosto 1995;

UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione

Economica;

D E L I B E R A

a) di approvare le variazioni, alle  opere di cui  alla convenzione  29/90,

che di seguito si elencano:

- installazione di reti parasassi a  salvaguardia del transito dei  veicoli

in condizioni di sicurezza, nonchè di "viminale a protezione dei  pendii"

per eliminare il fenomeno dello scivolamento a valle del terreno;

- migliore canalizzazione del  deflusso delle acque  in corrispondenza  dei

punti di accumulo della neve;

- potenziamento della segnaletica di preavviso nei punti iniziali e  finali

della strada, nonchè installazione di ulteriori tratti di guard-rails  in

legno e di parapetti in pietra calcarea.

b)  di   approvare   il   seguente   nuovo   quadro   economico   derivante

dall'approvazione della variante,  con esclusione  dell'aumento della  voce

"spese generali" per i motivi indicati in premessa:

(Importi in milioni)

LAVORI                                   4.510

- 25,196 (*)

IMPREVISTI                                 138

LIEVITAZIONE

PREZZI                                      92

SPESE GENERALI                             203

IVA                                        957

RIBASSI D'ASTA                             125,196 (**)

TOTALE                                   6.000

(*)  somme relative alla spesa per esecuzione dei lavori di  pavimentazione

dello svincolo  con la  SS  17 località  Madonna della  Portella,  che

vengono riportate alla voce ribassi d'asta;

(**) la  voce  "spese  generali"  è  riportata  a  quella  di  convenzione,

l'aumento richiesto dal  Comune viene  così ripartito: 100  milioni  a

ribassi d'asta,  92  milioni  a  lievitazione  prezzi,  6  milioni  ad

imprevisti.

Roma, 20 novembre 1995

IL PRESIDENTE DELEGATO

RAINER MASERA

_