PIANI ANNUALI DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO

DEL MEZZOGIORNO

APPROVAZIONE PERIZIA DI  VARIANTE CONVENZIONE  N. 790/87 CON  IL  CONSORZIO

A.S.I. (FR)

I L    C I P E

VISTA la legge n. 488 del 19 dicembre 1992 che ha convertito in legge,  con

modificazioni, il decreto legge 22  ottobre 1992 n. 415, recante  modifiche

alla  legge  1°  marzo  1986  n.   64,  in  tema  di  disciplina   organica

dell'intervento straordinario nel  Mezzogiorno e  norme per  l'agevolazione

delle attività produttive;

VISTO il D.L.vo n. 96  del 3 aprile 1993 concernente  il trasferimento  dei

soppressi Dipartimento per  gli Interventi Straordinari  nel Mezzogiorno  e

Agenzia per la  Promozione dello  Sviluppo del Mezzogiorno,  in  attuazione

dell'art. 3 della legge n. 488 del 19 dicembre 1992;

VISTO l'art. 7 della legge  n. 104 del 7 aprile  1995 che ha convertito  in

legge il decreto legge 8 febbraio  1995, n. 32, recante nuove  disposizioni

in materia di variazioni progettuali;

VISTA la delibera  del CIPE  22 novembre 1994  registrata dalla  Corte  dei

Conti il 13 gennaio 1995, regolante il regime delle variazioni progettuali;

VISTA   la   convenzione   n.   790/87   riguardante   la   rete   fognante

dell'agglomerato industriale di Anagni;

VISTA la richiesta del Consorzio  per l'area di sviluppo industriale  della

provincia di Frosinone  in data  8 maggio 1995  concernente  l'approvazione

della perizia di completamento e messa  in funzione della rete fognante  al

servizio di 20 insediamenti industriali già operanti e del relativo  quadro

economico;

VISTA la relazione del Nucleo Ispettivo per la verifica degli  investimenti

pubblici del 22 aprile 1995, n.9/1569;

VISTO il parere del Nucleo  di Valutazione degli  investimenti pubblici  n.

8/1125 del 28 luglio 1995;

UDITA la relazione del Ministro del Bilancio;

D E L I B E R A

E' approvata la perizia di variante inserita nella richiesta del  Consorzio

A.S.I. di  Frosinone  in  data  8  maggio  1995,  richiamata  in  premessa,

nell'ambito dell'importo di convenzione per un totale di L. 4.900.000.000.

Il nuovo quadro economico è il seguente:

LAVORI             3.338.000.000

IMPREVISTI            50.000.000

LIEVITAZIONE

PREZZI               315.000.000

SPESE GENERALI       421.000.000

I.V.A.               776.000.000

TOTALE             4.900.000.000

Il nuovo termine di convenzione, come richiesto dall'Ente attuatore è di  7

mesi decorrenti  dalla data  di  pubblicazione della  delibera  CIPE  sulla

Gazzetta Ufficiale.

Roma, 20 novembre 1995

IL PRESIDENTE DELEGATO

Rainer Masera

_