PIANI ANNUALI DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO

DEL MEZZOGIORNO

APPROVAZIONE PERIZIA DI  VARIANTE CONVENZIONE  N. 162/87 CON  IL COMUNE  DI

CAMPOBASSO

I L    C I P E

VISTA la legge n. 488 del 19 dicembre 1992 che ha convertito in legge,  con

modificazioni, il decreto legge 22  ottobre 1992 n. 415, recante  modifiche

alla  legge  1°  marzo  1986  n.   64,  in  tema  di  disciplina   organica

dell'intervento straordinario nel  Mezzogiorno e  norme per  l'agevolazione

delle attività produttive;

VISTO il D.L.vo n. 96  del 3 aprile 1993 concernente  il trasferimento  dei

soppressi Dipartimento per  gli Interventi Straordinari  nel Mezzogiorno  e

Agenzia per la  Promozione dello  Sviluppo del Mezzogiorno,  in  attuazione

dell'art. 3 della legge n. 488 del 19 dicembre 1992;

VISTA l'art. 7 della legge  n. 104 del 7 aprile  1995 che ha convertito  in

legge il decreto legge 8 febbraio  1995, n. 32, recante nuove  disposizioni

in materia di variazioni progettuali;

VISTA la delibera  del CIPE  22 novembre 1994  registrata dalla  Corte  dei

Conti il 13 gennaio 1995, regolante il regime delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione  n. 162/87  concernente la viabilità  di svincolo  per

l'area terminal bus di Campobasso;

VISTA la  richiesta  del  Comune  di Campobasso  in  data  21  aprile  1995

concernente l'approvazione della perizia di variante per l'inserimento del

terminal autolinee nella rete viaria  urbana ed extraurbana e del  relativo

quadro economico;

VISTA la relazione del Nucleo Ispettivo per la verifica degli  investimenti

pubblici del 25 maggio 1995, n.9/2062;

VISTO il parere del Nucleo  di Valutazione degli  investimenti pubblici  n.

8/985 dell'8 luglio 1995;

UDITA la relazione del Ministro del Bilancio;

D E L I B E R A

E' approvata la variante progettuale specificata nella richiesta del Comune

di Campobasso in data 21  aprile 1995, richiamata in premessa,  nell'ambito

dell'importo  della   convenzione  n.   162/87   per  un   totale   di   L.

15.000.000.000.

Il nuovo quadro economico è il seguente:

LAVORI             9.462.343.539

ESPROPRI           1.644.006.250

ALTRI LAVORI                  -

IMPREVISTI           214.919.524

LIEVITAZIONE

PREZZI             1.844.455.141

SPESE GENERALI     1.164.600.000

I.V.A.               669.675.546

RIBASSI D'ASTA                -

TOTALE            15.000.000.000

Il nuovo termine di  scadenza della convenzione,  come richiesto  dall'Ente

attuatore è l'11 settembre 1998.

Roma, 20 novembre 1995

IL PRESIDENTE DELEGATO

Rainer Masera

_