CONVENZIONE N. 421/87 "SCHEMA IDRICO CAMPANIA OCCIDENTALE DIRAMAZIONE  AREA

DOMIZIANA". PROPOSTA DI REVOCA.

I L  C I P E

VISTA la legge n. 488 del 19 dicembre 1992 che ha convertito in legge,  con

modificazioni, il decreto legge 22  ottobre 1992 n. 415, recante  modifiche

alla  legge  1°  marzo  1986  n.   64,  in  tema  di  disciplina   organica

dell'intervento straordinario nel  Mezzogiorno e  norme per  l'agevolazione

delle attività produttive;

VISTO il D.L.vo n. 96  del 3 aprile 1993 concernente  il trasferimento  dei

soppressi Dipartimento per  gli Interventi Straordinari  nel Mezzogiorno  e

Agenzia per la  Promozione dello  Sviluppo del Mezzogiorno,  in  attuazione

dell'art. 3 della legge n. 488 del 19 dicembre 1992;

VISTO in particolare l'art. 8, comma 3, del D.L.vo n. 96/1993 e  successive

modificazioni (L. 493/93) che dispone la revoca degli interventi finanziati

ex lege 64/86 sospesi da oltre dodici mesi alla data del 30 settembre 1993;

VISTA la  convenzione n.  421/87,  stipulata in  data 12  aprile  1988  fra

l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il  Consorzio

Idrico terra del lavoro, regolante  i lavori di  collegamento tra  bretella

serbatoio S. Prisco - serbatoio di  Mugnano e la condotta di  distribuzione

sul litorale domitio;

VISTE le risultanze  della verifica,  effettuata il 23/12/1994  dal  Nucleo

Ispettivo per la Verifica  degli Investimenti Pubblici  dalla quale  emerge

sia la  sospensione  dei  lavori  dal 10  maggio  1991,  sia  le  modifiche

progettuali apportate  che rendono  insufficiente  il finanziamento  a  suo

tempo assentito;

VISTA la nota n. 7/10311 del 7/8/95 di avviso di inizio del procedimento di

revoca inviata alla Regione e all'Ente interessato;

VISTO l'art.  13 della  convenzione  n. 421/87  che riserva  il  potere  di

revocare nel caso in cui l'Ente  attuatore incorra in violazioni in  ordine

alle condizioni della convenzione;

UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione

Economica;

D E L I B E R A

1) E' revocato per  le motivazioni  indicate in premessa  il  finanziamento

regolato con  la convenzione  n.  421/87 concernente  lo  schema  idrico

Campania  Occidentale  diramazione  area  domiziana,  di  cui  risultano

erogati 11.247 milioni su 14.000 milioni;

2) Ai  sensi  dell'art.  13   del  testo  di   convenzione,  si   procederà

all'accertamento  in  contraddittorio  dei  lavori  e  delle   forniture

legittimamente eseguiti  ed utilizzabili  con  la  determinazione  delle

somme che dovranno  restare attribuite all'ente  convenzionato e  quelle

che dovranno essere restituite.

Roma, 20 novembre 1995

IL PRESIDENTE DELEGATO

RAINER MASERA

_