CONVENZIONE N.  35/88  "REALIZZAZIONE DEI  LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  DELLO

SPORGENTE PROSPICENTE IL MOLO DI COSTA MORENA NEL PORTO MEDIO DI BRINDISI E

DEL DRAGAGGIO DEI FONDALI".

I L  C I P E

VISTO    il  D.L.vo  3  aprile  1993  n.  96  e  successive  modifiche   ed

integrazioni;

VISTA la legge 19 dicembre 1993 n. 488;

VISTA la legge 4 dicembre 1993 n. 493;

VISTA la legge 7 aprile 1995 n. 104;

VISTA la delibera  CIPE del  22 novembre 1994,  registrata alla  Corte  dei

Conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle

variazioni progettuali alle opere finanziate  ai sensi dell'art. 4 comma  3

lettera c della Legge 64/86;

VISTA la convenzione  n. 35/88,  stipulata  in data  27 febbraio  1989  fra

l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il  Consorzio

del Porto  e  dell'A.S.I.  di  Brindisi,  regolante  il  finanziamento  del

progetto;

VISTI i pareri  espressi rispettivamente  dal Nucleo di  Valutazione  degli

Investimenti Pubblici il  31 agosto  1995  e dal  Nucleo Ispettivo  per  la

Verifica degli Investimenti Pubblici il 17 luglio 1995;

UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione

Economica;

D E L I B E R A

a) di approvare le variazioni, alle  opere di cui  alla convenzione  35/88,

che di seguito si elencano:

- estirpazione della  "Secca  del Fico"  esistente  nello  specchio  acqueo

antistante lo sporgente di Costa Morena;

- impermeabilizzazione della  copertura  di un  canale  e  la  sistemazione

idraulica di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;

- stralcio del dragaggio  a quota  - 14 mt  previsto nella  zona a  ponente

verso il Canale Pigonati e di alcuni pozzetti.

b) di approvare il seguente nuovo quadro economico:

(Importi in milioni)

LAVORI                                              24.997

IMPREVISTI                                             141

LIEVITAZIONE

PREZZI                                                 800

SPESE GENERALI                                       3.095

IVA                                                  5.467

TOTALE                                              34.500

c) di concedere  la proroga  dei  termini di  convenzione di  36  mesi  dal

27.12.1994.

Roma, 20 novembre 1995

IL PRESIDENTE DELEGATO

RAINER MASERA

_