CONVENZIONE N. 108/90 "REALIZZAZIONE DELL'AQUALAND DI VASTO"

I L  C I P E

VISTO    il  D.L.vo  3  aprile  1993  n.  96  e  successive  modifiche   ed

integrazioni;

VISTA la legge 19 dicembre 1993 n. 488;

VISTA la legge 4 dicembre 1993 n. 493;

VISTA la legge 7 aprile 1995 n. 104;

VISTA la delibera  CIPE del  22 novembre 1994,  registrata alla  Corte  dei

Conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle

variazioni progettuali alle opere finanziate  ai sensi dell'art. 4 comma  3

lettera c della Legge 64/86;

VISTA la  convenzione n.  108/90,  stipulata in  data 14  giugno  1991  fra

l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune  di

Vasto;

VISTA la richiesta del  Comune di  Vasto di approvazione  della perizia  di

variante e del relativo quadro ecnomico;

VISTI i pareri  espressi rispettivamente  dal Nucleo di  Valutazione  degli

Investimenti Pubblici il  4 ottobre  1995  e dal  Nucleo Ispettivo  per  la

Verifica degli Investimenti Pubblici il 19 luglio 1995;

UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione

Economica;

D E L I B E R A

a) di approvare le variazioni, alle  opere di cui alla convenzione  108/90,

che di seguito si elencano:

- piscina di  1.350  mq  profondità  di 1,80  m,  con  produzione  di  onde

artificiali;

- toboga per complessivi mq 490;

- torrente rapido di 154,5 m (largh. m 2,5);

- torrente lento di 273,7 m (larghezza 2,5 m; profondità m 1);

- una vasca giochi con superficie netta d'acqua di 432 mq; profondità 60 cm

max;

- tratto scivoloso con 6 piste, di eguale lunghezza pari alla massima,  per

una superficie d'acqua di mq 579, con arrivo "in vasca";

- vasca unica, con altezza variabile, da 1,05 ad 1,3 m, per complessivi  mq

87,33;

- sala giochi elettronici;

- un edificio attrezzato per self-service, con area di ristoro (interna  ed

esterna);

- una paninoteca;

- due bar;

- un "bacino  dell'avventura" con  identica superficie  d'acqua,  destinata

esclusivamente a scopi impiantistici;

- un'area per  spettacoli comprensiva  di  un "anfiteatro"  per  esibizioni

all'aperto;

- superficie a verde, con piantumazione, per 52.800 mq;

- spogliatoi per ospiti;

- locali di servizio identici a quelli previsti nel progetto "aggiudicato".

I locali a servizio delle  singole attrazioni sono  stati accorpati,  per

motivi di funzionalità;

- un recinto  identico, con  la  base  di  mattoni di  tufo  al  posto  del

calcestruzzo;

- uno scivolo "Kamikaze" a due piste, di mt 80,00.

b) di approvare il seguente nuovo quadro economico:

(Importi in milioni)

LAVORI                                              12.325

IMPREVISTI                                           1.079

SPESE GENERALI                                       1.480

IVA                                                  2.624

RIBASSI D'ASTA                                           5

TOTALE                                              17.513

Roma, 20 novembre 1995

IL PRESIDENTE DELEGATO

RAINER MASERA

_