APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995

CONV. N. 160/90 - LAVORI  DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E RISANAMENTO  IGIENICO

SANITARIO DEL TERRITORIO DEI CENTRI ABITATI COMPRESI NEL BACINO  DELL'ALVEO

POLLENA 1.

IMPORTO FINANZIATO = L. 31.500 MILIONI

ENTE ATTUATORE =CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA

I L  C I P E

VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive

modifiche;

VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni

dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni

progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere

affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono

possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e

fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto

in convenzione;

VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti

il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle

variazioni progettuali;

VISTA la nota  del Consorzio  di Bonifica delle  Paludi di  Napoli e  Volla

prot. 1315 del 5 maggio  1995, con la quale si  richiede l'approvazione  di

due perizie di variante per  la realizzazione dei  "Lavori di  sistemazione

idraulica e  risanamento  igienico  sanitario  del  territorio  dei  centri

abitati compresi nel bacino  dell'alveo Pollena 1"  con allegata  relazione

tecnica esplicativa delle variazioni progettuali;

VISTA le delibere del Commissario del Consorzio n. 49 del 13 luglio 1994  e

52 del 22 luglio 1994;

VISTO il parere n. 161 del 21.6.1988 del CTR della Regione Campania;

VISTE le precisazioni fornite dal citato  Consorzio con note del 27  luglio

1995 prot. 2676 e 2677;

VISTO il rapporto del Nucleo  Ispettivo n. 9/1758  del 6 maggio  1995 e  la

conseguente nota del 28 agosto 95 prot. 9/3214;

VISTO il parere del Nucleo di Valutazione del prot. 8/1105 del 18 luglio 95

e la conseguente nota del 2 ottobre 95 prot. 8/2084;

UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione

Economica

D E L I B E R A

1) di approvare le perizie di variante per come specificato al punto 2.1  e

2.3 della relazione prot. 1315 del 5.5.95 già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

VALORE IN MILIONI DI LIRE

|  | DA CONVENZ | DA AGGIUD | DA VARIANTE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ANTERIORE | IN ESAME |
| LAVORI | 22.292 | 12.902 | 15.436 | 22.851 |
| IMPREVISTI | 508 | 9.774 (*) | 7.240 (*) | 825 |
| LIEVITAZIONE |
| PREZZI | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
| SPESE GENERALI | 2.795 | 2.795 | 2.795 | 2.795 |
| I.V.A. | 4.905 | 5.029 | 5.029 | 5.029 |
| TOTALE | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |

(*) comprensivi del ribasso d'appalto.

3) di concedere la proroga richiesta fino al 3 gennaio 1997, come  indicato

al punto 2.7 della citata relazione.

Roma, 20 novembre 1995

IL PRESIDENTE DELEGATO

RAINER MASERA