PROROGA DI ATTUAZIONE DI INIZIATIVE INSERITE NEL

CONTRATTO DI PROGRAMMA DEL GRUPPO OLIVETTI

IL CIPE

VISTO  il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,

con  modificazioni,  nella legge 19 dicembre  1992,  n.  488

recante modifiche alla legge 1° marzo 1986 n. 64 in tema  di

disciplina   organica  dell'intervento   straordinario   nel

Mezzogiorno;

VISTO, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge n.

488/1992 sopra richiamata che disciplina la permanenza,  per

alcune  categorie di intervento, delle agevolazioni previste

dalla legge n. 64/1986;

VISTO  il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo

al   trasferimento  delle  competenze  già   attribuite   ai

soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia  per  la

Promozione  dello  Sviluppo del Mezzogiorno,  in  attuazione

dell'art. 3 della suindicata legge 488/1992;

VISTO  il D.P.R. 24 marzo 1994, n. 283 con il quale è  stato

emanato  il regolamento recante norme sulla riorganizzazione

del Ministero del Bilancio e delle Programmazione Economica;

VISTO  il  decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,  convertito

nella  legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione

della  concessione delle agevolazioni alle attività  gestite

dalla soppressa Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel

Mezzogiorno;

VISTA  la lettera della Commissione Europea n. 3693  del  24

marzo  1995 concernente il regime di insieme degli  aiuti  a

finalità regionale in Italia;

VISTA  la  delibera del CIPI del 28 maggio  1987  pubblicata

sulla  G.U. del 30 luglio 1987 n. 176 con la quale  è  stato

approvato il Contratto di Programma Tra il Ministro per  gli

Interventi  Straordinari  nel  Mezzogiorno  ed   il   Gruppo

OLIVETTI;

VISTA  la  delibera  CIPI del 28 dicembre  1993,  pubblicata

sulla  G.U.  del 6 giugno 1994 n.130 con la  quale  è  stato

approvato   l'aggiornamento  del  Contratto   di   Programma

suddetto;

PRESO   ATTO  che  a  causa  di  ritardi  intervenuti  sulla

realizzazione di alcune iniziative industriali e  Centri  di

Ricerca  determinati  sia da rallentamenti  nelle  procedure

burocratiche per la concessione delle licenze edilizie,  sia

da  aggiornamenti  tecnologici legati alle mutate  richieste

del  mercato non è stato possibile rispettare la  tempistica

prevista  dalla  sopracitata delibera CIPI del  28  dicembre

1993;

RITENUTO   opportuno  fissare  un  nuovo  termine   per   il

completamento  del  Piano  Progettuale  del   Contratto   di

Programma del Gruppo OLIVETTI;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione

Economica;

DELIBERA

Il termine per la realizzazione delle iniziative concernenti

gli  Investimenti Tecnologici Industriali  ed  i  centri  di

ricerca  incluse  nel  Piano Progettuale  del  Contratto  di

Programma OLIVETTI è fissato al 31 dicembre 1996.

Roma, addì 20 novembre 1995

IL PRESIDENTE DELEGATO

Rainer Masera