AGGIORNAMENTO DEL CONTRATTO DI IMPRESA CON

IL GRUPPO GTC - GRUPPO TESSILE CASTROVILLARI S.p.A.

I L  C I P E

VISTO  il  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,

con  modificazioni,  nella legge 19 dicembre  1992,  n.  488,

recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema  di

disciplina   organica   dell'intervento   straordinario   nel

Mezzogiorno;

VISTO, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge  n.

488/1992  sopra richiamata che disciplina la permanenza,  per

alcune  categorie di intervento, delle agevolazioni  previste

dalla legge n. 64/1986;

VISTO  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo

al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi

Dipartimento  per il Mezzogiorno e Agenzia per la  Promozione

dello  Sviluppo  del Mezzogiorno, in attuazione  dell'art.  3

della suindicata legge n. 488/1992;

VISTO  il D.P.R. 24 marzo 1994, n. 283 con il quale  è  stato

emanato  il  regolamento recante norme sulla riorganizzazione

del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTO il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito

nella legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione

della concessione delle agevolazioni alle attività gestite

dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel

Mezzogiorno;

VISTA la lettera della Commissione Europea n. 3693 del 24

marzo 1995 concernente il regime d'insime degli aiuti a

finalità regionale in Italia;

VISTA la delibera del CIPI del 12 aprile 1990, pubblicata

nella G.U. del 18 maggio 1990 n. 114, con la quale è stato

approvato il contratto d'impresa tra il Ministero per gli

Interventi Straordinari nel Mezzogiorno e la Società del

Gruppo Tessile Castrovillari (G.T.C.);

VISTA la propria delibera dell'11 ottobre 1994, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4.4.1995, con la quale è

stato prorogato al 31 dicembre 1995 il medesimo contratto di

impresa ed ha subordinato l'emissione dei provvedimenti di

concessione da parte dell'Amministrazione, entro tale data,

al riscatto da parte di un socio privato della quota

azionaria detenuta dalla G.E.P.I. S.p.A. ed al mantenimento

del livello occupazionale a regime di 555 unità;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto previsto nel

contratto, la GEPI in data 4 agosto 1995 ha ceduto il proprio

pacchetto azionario al socio privato;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto previsto nel

contratto, e dalla Delibera CIPE dell'11 ottobre 1994 la

G.E.P.I. in data 4 agosto 1995 ha ceduto il proprio pacchetto

azionario a soci privati;

CONSIDERATO che la G.T.C. gruppo Tessi Castrovillari S.p.A.

ha ravvisato la necessità di rielaborare il piano industriale

e in conseguenza di richiedere un aggiornamento

dell'originario contratto;

PRESO ATTO della relazione istruttoria, concernente lo stato

di avanzamento dei lavori, la sussistenza della validità

economico-industriale del piano progettuale aggiornato e la

congruità del relativo piano di copertura finanziaria,

trasmessa dall'Efibanca al Ministero del Bilancio e della

Programmazione Economica;

CONSIDERATO altresì che, secondo quanto riferito nella

suddetta relazione, il danno subito dalla linea di produzione

in data 2 aprile 1995, ha determinato il momentaneo fermo

della produzione con successiva riattivazione solo parziale

dell'impianto;

TENUTO CONTO del parere tecnico dell'Efibanca favorevole al

positivo proseguimento dell'istruttoria ai benefici previsti

dalla legge n. 64/1986;

RITENUTO che l'aggiornamento del piano progettuale

costituisca una condizione per il raggiungimento degli

obiettivi produttivi ed occupazionali  ridimensionati

rispetto a quelli contrattualmente previsti, attesa anche la

particolare rilevanza che l'iniziativa assume nel contesto

socio-economico dell'area interessata;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione

Economica;

D E L I B E R A

1.  E'  approvato  l'aggiornamento del contratto  di  impresa

sottoscritto in data 26 aprile 1990 tra il Ministro per  gli

Interventi Straordinari nel Mezzogiorno e il Gruppo Polli  e

la  GEPI,  per  un  importo globale di Lire 196,3  miliardi,

così articolato:

Miliardi di lire

A) Investimenti tecnologici industriali   166,2

(di cui per scorte)                    (16,5)

B) Rete distributiva ed uffici              2,5

C) Centro di ricerca                        2,9

D) Progetti di ricerca                      4,3

E) Progetti di formazione                  10,8

-------

Totale            186,7

Ulteriori investimenti industriali non

agevolabili                                 9,6

-------

Investimenti totali                       196,3

2)  L'onere  a  carico dello Stato per la  concessione  delle

agevolazioni  previste dalla delibera  CIPI  del  12  aprile

1990,   rapportati  alle  nuove  spese  attinenti  il  Piano

Progettuale determinato per un importo massimo  di  Lire  78

miliardi così articolato:

A) Agevolazioni per investimenti

fissi industriali                         62,1

B) Agevolazioni per rete distributiva ed uffici        1,8

C) Agevolazioni per centro di ricerca           2,4

D) Agevolazioni per progetti di ricerca         3,4,

E) Agevolazioni per progetti di formazione        8,3

-------

Totale agevolazioni finanziarie               78,0

L'onere per lo Stato passa da 89,6 miliardi originariamente

previsti  a  78,0 miliardi, con un decremento  di  Lire  11,6

miliardi.

3)  L'occupazione a regime prevista ammonta a 390  unità,  di

cui  343  già  assunti  e 15 ricercatori  da  impiegare  nel

centro di ricerca.

4)  Il termine per la realizzazione delle iniziative comprese

nel  contratto  è fissato al 31 dicembre 1996  ad  eccezione

dei  progetti  di  ricerca  che dovranno  essere  realizzati

entro   due   anni   dell'emissione  del  provvedimento   di

concessione delle agevolazioni.

5)  Resta fermo quant'altro previsto dalle delibere del  CIPI

del  12.4.1990  e  del  CIPE dell'11.10.1994  menzionate  in

premessa..

6)   Il   Servizio  per  la  Contrattazione  Programmata  del

Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica,  è

autorizzato   a   procedere  alla   formalizzazione   della

Convenzione  di Aggiornamento del contratto di Impresa  con

la  G.T.C.  -  Gruppo  Tessile  Castrovillari  S.p.A.,    e

all'emanazione, entro il 31 dicembre 1995, dei  Decreti  di

Concessione  delle agevolazioni, anche unico  generale  per

tutti  i  provvedimenti,  per gli interventi  inseriti  nel

piano  progettuale, aggiornato, atti la cui  validità  deve

essere   comunque  subordinata  alla  registrazione   della

presente delibera da parte della Corte dei Conti.

Roma, addì 20 novembre 1995

IL PRESIDENTE

DELEGATO

Rainer Masera