APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995

CONV. N. 301/87 - ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE DI AREE NEGLI AGGLOMERATI  DI

POTENZA

IMPORTO FINANZIATO = L. 26.040.000.000

ENTE ATTUATORE =CONSORZIO A.S.I. DI POTENZA

I L  C I P E

VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive

modifiche;

VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni

dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni

progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere

affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono

possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e

fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto

in convenzione;

VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti

il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle

variazioni progettuali;

VISTA la nota  del Consorzio  A.S.I. di Potenza  prot. 5264  del 31  luglio

1995, con la quale si  richiede l'approvazione di due  perizie di  variante

per l"Acquisizione e sistemazione  di aree negli  agglomerati di  Potenza",

con allegata relazione tecnica esplicativa delle variazioni progettuali;

VISTO  il  parere  n.  1741  del  27  luglio  1989  del  Comitato   Tecnico

Amministrativo della Regione Basilicata;

VISTO il  parere n.  5  dell'11  agosto 1990  della  Regione  Basilicata  -

Dipartimento assetto territorio  -  Ufficio opere  pubbliche e  difesa  del

suolo;

VISTO il rapporto del Nucleo Ispettivo prot. n. 9/3810 del 6 ottobre 1995;

VISTO il parere del Nucleo di Valutazione prot. 8/2117 del 6 novembre 1995;

UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione

Economica

D E L I B E R A

1) di approvare le perizie di  variante per come specificato  al punto  2.3

della relazione tecnica  allegata alla  nota prot.  5264 del  31  luglio

1995, già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

VALORE IN MILIONI DI LIRE

DA CONVENZ.      DA AGGIUD.      DA I VARIANTE    DA CHIUSURA

AMMIN.VA

ACQUISIZIONE AREE       4.702             2.600            2.600           2.600

18.865

LAVORI AREA TITO       14.163            14.163           14.163          14.546

LAVORI AREA POTENZA      --               --               3.178           3.019

IMPREVISTI              1.205             3.307              129             102

LIEVITAZIONE

PREZZI                    915               915              915              25

SPESE GENERALI          1.716             1.716            1.716           2.000

I.V.A.                  3.339             3.339            3.339           3.741

RIBASSI D'ASTA -

ECONOMIE                                      0,2                              7

TOTALE                26.040             26.040           26.040          26.040

Si precisa  che  la  voce  "spese generali"  è  stata  aumentata,  rispetto

all'importo  fissato  in  convenzione,  di  L.  284.000.000.  Detta   somma

costituirà elemento di detrazione nella  determinazione della chiusura  dei

conti con la Cassa Depositi e Prestiti.

Roma, 21 dicembre 1995

IL PRESIDENTE DELEGATO

RAINER MASERA

_