APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995

CONV. N. 95/90 -  IMPIANTO DI  IRRIGAZIONE DEGLI ARENILI  DI MARGHERITA  DI

SAVOIA E DI ZAPPONETA - II LOTTO

IMPORTO FINANZIATO = L. 12.160.000.000

ENTE ATTUATORE = CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA - FOGGIA -

I L  C I P E

VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive

modifiche;

VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni

dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni

progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere

affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono

possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e

fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto

in convenzione;

VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti

il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle

variazioni progettuali;

VISTA la nota del Consorzio per la Bonifica della Capitanata del 19  luglio

1995 prot. 8564 con la quale si  richiede l'approvazione di una perizia  di

variante per la  realizzazione dei  lavori dell' "Impianto  di  irrigazione

degli arenili  di  Margherita  di  Savoia e  di  Zapponeta",  con  allegata

relazione tecnica esplicativa delle variazioni progettuali;

VISTA la delibera del Consorzio  per la Bonifica della  Capitanata n.  1036

del 7 luglio 1992;

VISTO il nulla-osta del Ministero dei Trasporti e della Navigazione,  prot.

n. 0320 dell'8.1.1995, relativo  al rilascio della  licenza di  concessione

demaniale marittima per  la realizzazione  di opere  di protezione  a  mare

dell'impianto di irrigazione  degli arenili  di Margherita di  Savoia e  di

Zapponeta;

VISTO il rapporto del  Nucleo Ispettivo  prot. n. 9/3656  del 27  settembre

1995;

VISTO il parere  del Nucleo  di Valutazione prot.  8/1880 del  24  novembre

1995;

UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione

Economica

D E L I B E R A

1) di approvare la perizia di  variante per come specificato  al punto  2.3

della relazione allegata alla nota  prot. 8564 del 19  luglio 1995,  già

citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

VALORE IN MILIONI DI LIRE

DA CONVENZ.      DA AGGIUD.                  DA VARIANTE

ANTERIORE               IN ESAME

LAVORI              8.487             6.517             -                       8.621

IMPREVISTI            845               429             -                          18

LIEVITAZIONE

PREZZI                 50                50             -                        -

SPESE GENERALI      1.024             1.024             -                       1.024

I.V.A.              1.754             1.754             -                       1.754

RIBASSI D'ASTA        -               1.643             -                        -

IND. ESPROPRIO        -                 327             -                         327

IND. RITARDATO

PAGAMENTO             -                 416             -                         416

TOTALE             12.160            12.160             -                      12.160

3) di concedere la proroga richiesta di 24 mesi dalla data di registrazione

della presente delibera,  per gli  adempimenti necessari  all'esecuzione

dei lavori di variante, oltre il tempo trascorso dalla data di  scadenza

della convenzione (16.8.93)  per  come specificato  al punto  2.7  della

citata relazione.

Roma, 21 dicembre 1995

IL PRESIDENTE DELEGATO

RAINER MASERA

_