APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995

CONV. N. 147/90 - RECUPERO DI VILLA DE SANGRO DI FONDI

E DELL'ANNESSO PARCO

IMPORTO FINANZIATO = L. 15 MLD

ENTE ATTUATORE = COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

I L  C I P E

VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive modifiche;

VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza modificazioni dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7 prevede: "le  variazioni progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono possibili solo se si rendono  indispensabili per la  funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo  previsto in convenzione;

VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle variazioni progettuali;

VISTA la relazione tecnica del Comune di  Piano di Sorrento prot. 1551  del 25/1/96, con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante per  la  realizzazione  del  "Recupero  di  Villa  de  Sangro  di  Fondi  e dell'annesso parco", di cui alla  convenzione n. 147/90 stipulata con  l'ex Agensud il 28.8.1991;

VISTA la delibera di Giunta Comunale del 16.11.1994 n. 744;

VISTI i pareri  n. 30  del 24.2.1994 e  n. 65  del 16.6.1994  del  Servizio Urbanistica Beni  Ambientali  e  Pianificazione  del  Comune  di  Piano  di Sorrento;

VISTO il parere favorevole, prot.  27240 dell'8/9/1994 del Ministero per  i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO che il rapporto del  Nucleo Ispettivo prot. n.  9/570 del  12/2/1996, riporta:" la necessità della perizia di variante, è stata determinata dalla impossibilità di attuare  il progetto  di convenzione a  causa dei  divieti posti e  delle  prescrizioni  formulate dalla  Soprintendenza  per  i  Beni Ambientali ed  Architettonici  di  Napoli,  la quale  ha  ritenuto  che  il progetto non fosse compatibile "con l'ambiente tutelato", tanto in  termini di salvaguardia  del parco  che  rispetto alla  ricostruzione  della  parte crollata della  Villa. Le  opere  di primo  stralcio sono  state  ultimate, quelle  finora eseguite del   secondo   stralcio  sono   aderenti alla progettazione esecutiva della variante in questione";

VISTO che il Nucleo di Valutazione  con note dell'8.11.1995 prot. 8/2826  e prot. 8/160 del 22.2.1996  afferma: "secondo quanto  emerge dai  documenti, sembra si possa convenire con l'ente attuatore che la modifica  progettuale non muta  le  finalità  dell'intervento  a  suo  tempo  finanziato,  poiché trattasi comunque della  realizzazione di una  struttura polifunzionale  di interesse pubblico, costituita da spazi museali, sale per conferenze,  sale di riunioni  e relativi  servizi.  Tutto ciò  considerato,  posto  che,  in termini di costi-benefici,  le  funzioni di  offerta appaiono,  allo  stato degli atti, immutate  a parità  di costi,  e che,  del resto,  la  modifica progettuale risulta doverosa rispetto   a   prescrizioni determinate dall'organo preposto alla tutela del  vincolo ex lege  1089/39, si  ritiene che la modifica stessa sia meritevole di approvazione da parte del CIPE";

UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione Economica

D E L I B E R A

1) di approvare la perizia di variante per come specificato al punto 2.2  e 2.3 della relazione prot. 1551 del 25.1.96 già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO                               VALORE IN MILIONI DI LIRE

DA CONVENZ.      DA AGGIUD.               VARIANTI

LAVORI             11.700            10.951                   11.977

IMPREVISTI            717               717                      744

LIEVITAZIONE

PREZZI                200               200                      200

SPESE GENERALI      1.428             1.428                    1.304

I.V.A.                955               955                      775

RIBASSI D'ASTA                          749

TOTALE             15.000            15.000                   15.000

3) di concedere la  proroga richiesta   per la  chiusura della convenzione fino al 30 aprile 1997.

Roma, 13 marzo 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

MARIO ARCELLI

_