CONVENZIONE N.  132/88 "REALIZZAZIONE  NASTRI  TRASPORTATORI NEL

PORTO  DI MANFREDONIA"

I L  C I P E

VISTO    il  D.L.vo  3  aprile  1993  n.  96  e  successive  modifiche   ed integrazioni;

VISTA la legge 19 dicembre 1992 n. 488;

VISTA la legge 4 dicembre 1993 n. 493;

VISTA la legge 7 aprile 1995 n. 104;

VISTA la delibera CIPE del 3/8/1988, con  la quale si approvava il  secondo piano  annuale  di  attuazione  del  programma  triennale   dell'intervento Straordinario nel Mezzogiorno;

VISTA la delibera  CIPE del  22 novembre 1994,  registrata alla  Corte  dei Conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate  ai sensi dell'art. 4 comma  3 lettera c della Legge 64/86;

VISTA la  convenzione n.  132/88,  stipulata in  data 18  maggio  1989  fra l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il  Consorzio per l'A.S.I.  di  Foggia,  regolante il  finanziamento  per  assicurare  la realizzazione dei nastri trasportatori nel porto di Manfredonia;

VISTA la delibera CIPE  del 20  novembre 1995, registrata  dalla Corte  dei Conti in data 22 dicembre 1995, contenente l'approvazione della perizia  di variante, al progetto di cui alla convenzione n. 132/88, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 96/93;

VISTA la richiesta del Consorzio  A.S.I. di Foggia,  pervenuta al  Servizio per l'Attuazione della Programmazione Economica in data 7 dicembre 1995, di proroga del termine della convenzione n. 132/88 di 52 mesi a decorrere  dal 19.3.1993;

VISTO il parere  favorevole del  Nucleo di Valutazione  degli  Investimenti Pubblici, reso in data 19 dicembre 1995;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

di approvare la proroga del termine della convenzione n. 132/88 di 52  mesi a decorrere dal 19.3.1993.

Roma, 13 marzo 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

MARIO ARCELLI

_