APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995CONV. N. 852/87 - REALIZZAZIONE  DEI LAVORI DI SOPPRESSIONE ED  AUTOMAZIONE CON IMPIANTO A SEMIBARRIERE E DISPOSITIVI OTTICI ED ACUSTICI DI PASSAGGI  A LIVELLO (FERROVIE DEL GARGANO)

IMPORTO FINANZIATO = L. 10.000.OOO.OOO

ENTE ATTUATORE = REGIONE PUGLIA

I L  C I P E

VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive modifiche;

VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto in convenzione;

VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle variazioni progettuali;

VISTA la nota della Regione Puglia n. 26/5102 del 27.11.1995, con la  quale si richiede  l'approvazione  di  una  perizia  di  variante  ai  lavori  di soppressione ed  automazione  con impianto  a  semibarriere  e  dispositivi ottici ed acustici di passaggi a livello delle ferrovie S. Severo - Rodi  - Peschici, di cui alla convenzione n. 852/87;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 683 del 6 marzo 1995;

VISTO il rapporto del Nucleo Ispettivo prot. 9/495 del 2 febbraio 1996  che riferisce sull'andamento dei lavori previsti dalla perizia di variante, sul nuovo quadro economico scaturente dalle  variazioni introdotte, nonchè  sui tempi necessari per il completamento delle opere;

VISTO il rapporto del Nucleo di Valutazione prot. n. 8/179  dell'11/4/1996,

che  esprime  parere  favorevole  sia  all'approvazione  della   variazioni

progettuali,  sia  all'accoglimento  della  richiesta   di  proroga   della

convenzione fissata dalla Regione al 30.6.1997;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

1) di approvare la perizia di variante relativa alla convenzione n.  852/87 per come  specificato  al  punto  2.2  e  2.3  della  relazione  tecnica trasmessa dalla Regione Puglia prot. n. 26/5102 del 27.11.95, già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come riportato alla colonna B  di seguito evidenziata;

QUADRO ECONOMICO (in ml di lire)

|  | PROGETTO ORIGINARIO (A) | VARIANTE (B) |
| --- | --- | --- |
|  | DA CONVENZ | DA AGGIUD |
|  | LAVORI | 7.000 | 6.616 | 7.316 |
| IMPREVISTI | 500 | 500 | 184 |
| LIEVITAZIONE PREZZI | -- | -- | -- |
| SPESE GENERALI | 900 | 900 | 900 |
| I.V.A. | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| RIBASSI D'ASTA | -- | 384 | -- |
| TOTALE | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

3) di concedere la proroga richiesta  per la chiusura della convenzione  al 30.6.1997.

Roma, 8 maggio 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

MARIO ARCELLI