APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995 CONV.  N.   524/87  -   REALIZZAZIONE  DI   ATTREZZATURE   NELL'AGGLOMERATO

INDUSTRIALE DI ATRI (TE)

IMPORTO FINANZIATO = L. 15.400.OOO.OOO

ENTE ATTUATORE = CONSORZIO ASI DI TERAMO

I L  C I P E

VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive modifiche;

VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e fruibilità delle opere medesime, purché  nell'ambito dell'importo  previsto in convenzione;

VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle variazioni progettuali;

VISTA la relazione tecnica del Consorzio per lo Sviluppo Industriale  della Provincia di Teramo prot. n.  145 del 26.1.1996, con la  quale si  richiede l'approvazione di  variazioni  in  corso d'opera  ai  lavori  del  progetto concernente la realizzazione di  attrezzature nell'agglomerato  industriale di Atri, di cui alla convenzione n. 524/87;

VISTA la delibera del Commissario regionale del 7 luglio 1995 n. 218;

VISTO il rapporto del Nucleo Ispettivo  prot. 9/3450 del 12 settembre  1995 che riporta  testualmente: "le  opere,  che  possono  definirsi  aggiuntive, previste in tale perizia, sono  essenzialmente determinate dalla  necessità di  adeguarsi  a  norme  intervenute  successivamente  alla  redazione  del progetto e a disposizioni impartite  dalle autorità competenti al  rilascio delle prescritte autorizzazioni";

VISTO il rapporto del Nucleo di  Valutazione prot. n. 8/246 del  28/3/1996, nel quale si "manifesta l'avviso che,  proprio in quanto le variazioni  non sembrano avere alcuna  incidenza sulla  natura dell'intervento,  e  neppure indurre effetti  di segno  negativo  né sugli  obiettivi  che  l'intervento originariamente  si  prefiggeva,   né  sulla   funzionalità  e   fruibilità dell'opera, ma anzi,  sembrano realizzare un  miglioramento qualitativo  di talune delle funzioni di offerta, non è rinvenibile, allo stato degli atti, ragione alcuna che  costituisca  ostacolo alla  formulazione di  un  parere favorevole all'approvazione delle  variazioni medesime,  ed al  conseguente accoglimento  dell'istanza   intesa   ad   ottenere   una   proroga   della convenzione";

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

D E L I B E R A

1) di approvare la perizia di variante relativa alla convenzione n.  524/87 per come specificato al punto 2.2 e 2.3 della relazione tecnica prot. n. 145 del 26.1.96 già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come riportato alla colonna B  di seguito evidenziata:

QUADRO ECONOMICO (in ml di lire)

|  | PROGETTO ORIGINARIO (A) | VARIANTE (B) |
| --- | --- | --- |
|  | DA CONVENZ | DA AGGIUD |
|  | LAVORI | 11.168 | 8.558 | 10.586 |
| IMPREVISTI | 262 | 2.872 | 595 (*) |
| LIEVITAZIONE PREZZI | 440 | 440 | 551 |
| SPESE GENERALI | 1.393 | 1.393 | 1.393 (*) |
| I.V.A. | 2.137 | 2.137 | 2.275 |
|  | TOTALE | 15.400 | 15.400 | 15.400 |

(*) Voce spese generali  riportata a  quella di  convenzione e  la differenza  con  quella richiesta dal Consorzio (3 milioni) viene inserita nella voce imprevisti.

3) di concedere, la  proroga richiesta  dal Consorzio A.S.I  di Teramo  con nota n. 145 del 26 gennaio 1996, del termine di convenzione di mesi  sei a decorrere dal 31.12.1996.

Roma, 8 maggio 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

MARIO ARCELLI