CONVENZIONE N. 107/90 - INTERVENTI  PRIORITARI SULLO SCHEMA IDRICO  POTABILE

DEL GIARDINO: PROROGA TERMINI

I L  C I P E

VISTA la legge  19 dicembre  1992 n. 488  che ha  convertito in  legge,  con

modificazioni, il decreto legge 22  ottobre 1992 n.  415, recante  modifiche

alla  legge  1°  marzo  1986,  n.   64,  in  tema  di  disciplina   organica

dell'intervento straordinario  nel Mezzogiorno  e norme  per  l'agevolazione

delle attività produttive;

VISTO il D.L.vo  3 aprile  1993, n. 96  concernente il  trasferimento  delle

competenze dei soppressi  Dipartimento per gli  interventi straordinari  nel

Mezzogiorno e Agenzia per la  promozione dello sviluppo  del Mezzogiorno,  a

norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

VISTO l'art. 15  del D.L. 8  febbraio 1995  n. 32 convertito  dalla legge  7

aprile  1995  n.  104  che  demanda  al  Ministro  del  Bilancio,  ai   fini

dell'applicazione dell'art. 1 comma 4 del  decreto legge 5 ottobre 1993,  n.

398, come modificato  dalla legge  di conversione 4  dicembre 1993  n.  493,

l'individuazione degli interventi le cui procedure di affidamento in appalto

non siano  in corso  al  30 settembre  1993 o  i  cui lavori  non  risultino

consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993;

VISTA la  convenzione  n.  107/90  stipulata in  data  29  maggio  1991  fra

l'Agenzia per la Promozione dello  sviluppo del Mezzogiorno ed il  Consorzio

di Bonifica  ed  Irrigazione  Valli  Alento  Destra  Pescara,  regolante  il

finanziamento di lire 13.000.000.000 per  assicurare la realizzazione  dello

schema idrico potabile del Giardino;

CONSIDERATO che alla data del 30 settembre 1993 le procedure di  affidamento

in  appalto  erano  in   corso,  essendo  intervenuta   nel  novembre   1991

l'aggiudicazione;

RITENUTO che  il  contenzioso  instauratosi  sulla  predetta  aggiudicazione

costituisce causa  di  forza  maggiore, atta  a  giustificare  la  ritardata

consegna dei lavori avvenuta il 31.12.1994;

RITENUTO di  pubblico  interesse  il  prosieguo  dell'intervento  diretto  a

migliorare l'approvvigionamento idrico  di una  vasta area che  comprende  i

Comuni di Chieti e Pescara;

RITENUTO necessario prorogare i termini di durata della convenzione, al fine

di consentire il completamento dei lavori;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

D E L I B E R A

La durata della convenzione  n. 107/90 "Interventi  prioritari sullo  schema

idrico potabile del Giardino", per  le motivazioni indicate  in premessa,  è

prorogata fino al 30.4.1998.

Roma, 26 giugno 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI

_