APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995

CONV. N. 86/90 - RISTRUTTURAZIONE  COMPLESSO CASTELLANO DI RICCIA II  LOTTO

(prog. C/0022)

IMPORTO FINANZIATO = L. 5.500.OOO.OOO

ENTE ATTUATORE = COMUNITA' MONTANA FORTORE MOLISANO

I L  C I P E

VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive

modifiche;

VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni

dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni

progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere

affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono

possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e

fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto

in convenzione;

VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti

il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle

variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 86/90,  stipulata in data 29/03/1991 fra  l'Agenzia

per la Promozione  dello Sviluppo  del Mezzogiorno  e la  Comunità  Montana

Fortore  Molisano,   regolante   il   finanziamento   per   assicurare   la

realizzazione   dei   lavori   dell'Accademia    Ricciana   del    restauro

ristrutturazione complesso castellano di Riccia - II lotto;

VISTA la relazione tecnica  della Comunità Montana  Fortore Molisano  prot.

3287 del 28/11/95, con la quale  si richiede l'approvazione di una  perizia

di variante per la ristrutturazione  del complesso castellano di Riccia  II

lotto;

VISTA la delibera di Giunta della Comunità Montana del 30.10.1995 n. 376;

VISTA la  nota  n.  15614  del  4.10.95  con  la  quale  la  Soprintendenza

Archeologica esprimeva  il nulla-osta  per  il progetto  di  che  trattasi,

condizionandolo ad alcune prescrizioni;

VISTO il rapporto del Nucleo Ispettivo  prot. n. 9/607 del 13/2/1996,  come

integrato dalla nota 9/2167 del 10.6.1996;

VISTI i rapporti del Nucleo di Valutazione  n. 8/3251 del 5.2.1996 e  8/858

del 12.6.1996;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

D E L I B E R A

1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione

prot. 3287 del 28.11.95 già citata in premessa;

2) di non approvare  l'aumento della  voce "spese  generali" stante  che  i

lavori risultano diminuiti rispetto al relativo importo di convenzione;

3) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO (in ml di lire)

|  | DA CONVENZ | DA AGGIUD | I VARIANTE |
| --- | --- | --- | --- |

LAVORI

ACQUISIZIONE IMMOBILI

IMPIANTI/ALLACCI

| 4.400 | 3.831 | 4.125,5 |
| --- | --- | --- |
| 230 | 180 |
| 258 |

32,4

IMPREVISTI

LIEVITAZIONE

PREZZI

300

100

180

6,7 (*)

| 181,5 |
| --- |
| SPESE GENERALI | 510 | 525 | 510 (*) |
| I.V.A. | 190 | 166 | 463,9 |
| RIBASSI D'ASTA |
| 310 |
|  | TOTALE | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

(*) è stata stornata dalla voce spese generali la somma di lire  6.700.000,

riportando la voce stessa a  quella di convenzione.  La somma  stornata

viene imputata alla voce "imprevisti".

4) di approvare la proroga dei  termini di  convenzione di 18  mesi e  cioè

fino al 4.1.1998, tenuto conto della proroga, già concessa, al 4.7.1996.

Roma, 26 giugno 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI

_