APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995

CONV.  N.  854/87   -  REALIZZAZIONE  OPERE   INFRASTRUTTURALI  DEL   PIANO

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

IMPORTO FINANZIATO = L. 4.200.OOO.OOO

ENTE ATTUATORE = COMUNE DI RENDE

I L  C I P E

VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive

modifiche;

VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni

dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni

progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere

affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono

possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e

fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto

in convenzione;

VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti

il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle

variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 854/87, stipulata in data 20/10/1989 fra  l'Agenzia

per la Promozione dello  Sviluppo del  Mezzogiorno ed il  Comune di  Rende,

regolante il  finanziamento per  assicurare  la realizzazione  delle  opere

infrastrutturali del P.I.P. nel Comune di Rende;

VISTA la relazione tecnica del Comune di  Rende prot. n. 4884 del  22/2/96,

con la quale  si richiede  l'approvazione  di una  perizia di  variante  ai

lavori riguardanti la  realizzazione di  opere infrastrutturali  del  piano

insediamenti produttivi;

VISTA la delibera del Comune di Rende del 22/12/1995 n. 2286;

VISTO il rapporto del Nucleo Ispettivo prot. n. 9/930 del 29/2/1996, con il

quale si afferma che "la  perizia in questione costituisce un  estendimento

dell'originario progetto con  caratteristiche di  autonomia realizzativa  e

funzionale";

VISTO il rapporto del Nucleo di Valutazione  n. 8/420 del 13.5.1996 con  il

quale si "esprime parere favorevole  sia all'approvazione delle  variazioni

progettuali,  sia  all'accoglimento  della  richiesta   di  proroga   della

convenzione";

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

D E L I B E R A

1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione

prot. 4884 del 22.2.96 già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO (in ml di lire)

DA VARIANTE

|  | DA CONVENZ | DA AGGIUD | ANTERIORE | IN ESAME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAVORI | 3.223 | 2.028 | 2.381 | 3.236 |
| IMPREVISTI | 21 | 1.216 | 887 | 64 (*) |
| LIEVITAZIONE PREZZI | 24 | 24 |
| SPESE GENERALI | 382 | 382 | 382 | 382 (*) |
| I.V.A. | 550 | 550 | 550 | 518 |
| TOTALE | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |

(*) è stata  stornata dalla  voce  "spese  generali" la  somma  di  lire  64 milioni. La somma stornata viene imputata alla voce "imprevisti".

3) di concedere la  proroga  richiesta per  la chiusura  della  convenzione, decorrente dalla  pubblicazione  della  delibera  di  approvazione  sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma, 26 giugno 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI

_