APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995

CONV. N. 156/90 - INTERVENTO COORDINATO PER IL DISINQUINAMENTO

TERRITORIO DI TERMOLI 1° STRALCIO.

IMPORTO FINANZIATO = L. 15.000.000

ENTE ATTUATORE = COMUNE DI TERMOLI

I L  C I P E

VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive

modifiche;

VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni

dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni

progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere

affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono

possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e

fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto

in convenzione;

VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti

il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle

variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 156/90, stipulata in data 31/07/1990 fra  l'Agenzia

per  la  Promozione  dello  Sviluppo  del  Mezzogiorno  ed  il  Comune   di

Termolitriale di Reggio Calabria, regolante il finanziamento per assicurare

la realizzazione  dell'intervento  coordinato  per  il  disinquinamento  del

Territorio di Termoli;

VISTA la relazione tecnica  del Comune  di Termoli prot.  n. 2352/1708  del

2/12/94, con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante

all'intervento coordinato per il disinquinamento del Territorio di Termoli;

VISTA la delibera di Giunta Municipale dell'8/3/95 n. 195;

CONSIDERATO che dal rapporto del  Nucleo Ispettivo prot. n.  9/3035 del  27

luglio 1995 si  evince che  a seguito dell'intervenuta  autorizzazione  dei

Beni Ambientali del Molise ed  il nulla osta della Soprintendenza  B.A.A.S.

di Campobasso non  sussistono ulteriori cause  ostative alla  realizzazione

degli interventi;

VISTO che il Nucleo di Valutazione "considerato che il progetto  originario

viene migliorato sotto il profilo della maggior efficacia e della  migliore

offerta e che le varianti introdotte rientrano nelle previsioni dell'art. 7

della legge  104/95",  esprime  parere  favorevole  all'approvazione  della

perizia di  variante e  all'accoglimento  della richiesta  di  proroga  dei

termini richiesti;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

D E L I B E R A

1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione

prot. 2352 del 2.12.94 già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

| QUADRO ECONOMICO | VALORE IN MILIONI DI LIRE |
| --- | --- |
|  | DA CONVENZ | DA VARIANTE IN ESAME |
| LAVORI (compresi espropri) | 12.102 | 11.126 |
| IMPREVISTI | 443 | 364 |
| LIEVITAZIONE PREZZI | 210 | 210 |
| SPESE GENERALI | 1.477 | 1.442 |
| I.V.A. | 768 | 1.355 |
| ALTRE (Espr. e forniture) |
| 503 |
| TOTALE | 15.000 | 15.000 |

3) di approvare la proroga richiesta al 30 novembre 1997.

Roma, 8 agosto 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI

_