REVOCA  FINANZIAMENTO   CONVENZIONE  N.   665/87   -   L.   33.950.000.000:

DISINQUINAMENTO AREA NAPOLI SUD - COLLETTORE LITORANEO COMUNE DI PORTICI.

I L  C I P E

VISTA la legge  19 dicembre 1992  n. 488  che ha convertito  in legge,  con

modificazioni, il decreto legge 22  ottobre 1992 n. 415, recante  modifiche

alla  legge  1°  marzo  1986,  n.  64,  in  tema  di  disciplina   organica

dell'intervento straordinario nel  Mezzogiorno e  norme per  l'agevolazione

delle attività produttive;

VISTO il D.L.vo 3  aprile 1993,  n. 96 concernente  il trasferimento  delle

competenze dei soppressi Dipartimento per  gli interventi straordinari  nel

Mezzogiorno e Agenzia per la  promozione dello sviluppo del Mezzogiorno,  a

norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

VISTA la legge  4 dicembre  1993 n. 493  che ha  convertito in  legge,  con

modificazioni,  il  decreto  legge   5  ottobre  1993,   n.  398,   recante

disposizioni   per   l'accelerazione   degli   investimenti   a    sostegno

dell'occupazione e  per  la semplificazione  dei  procedimenti  in  materia

edilizia;

VISTA la legge 7 aprile 1995 n. 104 che ha convertito in legge, il  decreto

legge 8 febbraio 1995, n. 32 recante disposizioni urgenti per accelerare la

concessione  delle  agevolazioni  alle  attività  gestite  dalla  soppressa

Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

VISTA la convenzione  n. 665/87,  stipulata  in data  27 ottobre  1988  fra

l'Agenzia per la  Promozione dello  Sviluppo del Mezzogiorno  e la  Regione

Campania, regolante il finanziamento di lire 33.950.000.000 per  assicurare

la realizzazione del disinquinamento area Napoli Sud - Colletore  litoraneo

Comune di Portici;

VISTA la nota n. 2810 del 31 luglio 1995 con  la quale la Cassa Depositi  e

Prestiti evidenziava, per la convenzione  di cui sopra, la sussistenza  dei

presupposti di revoca in quanto le risultanze della verifica effettuata dal

Nucleo Ispettivo denunciavano il mancato inizio dei lavori alla data del  7

luglio 1995, anche se gli stessi erano stati parzialmente consegnati il  27

maggio 1991;

CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione del Ministero del Bilancio e della

Programmazione Economica ha  evidenziato come  il termine del  31  dicembre

1995 previsto dal  DL 32/95  convertito nella legge  104/95 sia  superabile

solo per causa di forza maggiore;

RITENUTO che nella fattispecie non  sembra invocabile la predetta causa  di

forza maggiore, tenuto conto che a tutt'oggi i lavori non sono avviati  per

mancanza delle necessarie autorizzazioni;

CONSIDERATA, per altro, la particolare importanza dell'intervento che,  una

volta dotato di tutti i requisiti per la cantierabilità può essere  oggetto

di riprogrammazione ai sensi dell'art. 1 della legge 493/93;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

D E L I B E R A

1) E' revocato  il finanziamento  di  lire 33,950  miliardi  relativo  alla

realizzazione del  disinquinamento  area  di  Napoli  Sud  -  Collettore

litoraneo Comune di Portici.

2) Ai sensi dell'art.  1 della  legge 4 dicembre  1993, n.  493 la  Regione

Campania potrà presentare richiesta per la riprogrammazione  finanziaria

dell'importo revocato.

Roma, 8 agosto 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI

_