APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995

CONV. N. 211/88 - SERBATOIO MONTAGNONE ALTO - IV LOTTO

IMPORTO FINANZIATO = L.  14.300.OOO.OOO

ENTE ATTUATORE =  CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO  FOGNATURE DELL'ISOLA  ISCHIA.

C.A.F.I.

I L  C I P E

VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive

modifiche;

VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni

dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni

progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere

affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono

possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e

fruibilità delle opere medesime, purché  nell'ambito dell'importo  previsto

in convenzione;

VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti

il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle

variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 211/88,  stipulata in data 18/7/1989 fra  l'Agenzia

per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il C.A.F.I.,  regolante

il finanziamento per assicurare la  realizzazione del serbatoio nel  comune

di Ischia - località Montagnone;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 14/12/95 n. 429;

CONSIDERATO che dal rapporto del Nucleo Ispettivo 21 maggio 1996 si  evince

che gli ostacoli realizzativi, che  hanno ritardato la realizzazione  delle

opere appaiono attualmente superati a seguito dell'avvenuta transazione con

l'impresa appaltatrice;

VISTO che il Nucleo  di Valutazione,  con rapporto n.  8/660 del  18.7.1996

afferma: "le  variazioni  al  progetto  originario,  nei  limiti  di  spesa

previsti dalla convenzione, risultano in linea con le finalità di questo  e

mirano ad una migliore funzionalità  e capacità di  offerta dell'opera"  ed

esprime "parere favorevole sia all'approvazione della variante  progettuale

che alla richiesta di proroga della convenzione";

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

D E L I B E R A

1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione

prot. 429 del 14.12.95 già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

VALORE IN MILIONI DI LIRE

| QUADRO ECONOMICO | DA CONVENZ. | DA VARIANTE |
| --- | --- | --- |
|  | IN ESAME |
|  | LAVORI | 11.700 | 9.191 |
| IMPREVISTI | 644 | 3.003 |
| LIEVITAZIONE PREZZI | 50 | - |
| SPESE GENERALI | 1.404 | 1.084 |
| I.V.A. | 502 | 1.004 |
| ALTRE | - | 18 |
| TOTALE | 14.300 | 14.300 |

3) di autorizzare la proroga del termine di convenzione di 180 giorni dalla

data di approvazione della presente delibera.

Roma, 8 agosto 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI