APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995

ONV. N. 14/87 -  REALIZZAZIONE DEI  LAVORI DI COMPLETAMENTO  DEL PORTO  DI

GIOIA TAURO

IMPORTO FINANZIATO = L. 141.120.OOO.OOO

ENTE ATTUATORE = CONSORZIO ASI DI REGGIO CALABRIA

I L  C I P E

VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993 e  successive

modifiche;

VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza modificazioni

dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le variazioni

progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle opere

affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa, sono

possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità  e

fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo previsto

in convenzione;

VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti

il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione delle

variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 14/87,  stipulata in data 10/09/1987 fra l'Agenzia

per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio per l'Area

di Sviluppo Industriale di Reggio Calabria, regolante il finanziamento per

la realizzazione dei lavori ci completamento del porto di Gioia Tauro;

VISTA la relazione tecnica del  Consorzio ASI di Reggio Calabria trasmessa

con prot. n. 838 del  29/3/96, con la quale si  richiede l'approvazione di

una perizia di completamento dei lavori attinenti il porto di Gioia Tauro;

VISTO il  decreto assessorile  del  24 luglio  1996 di  approvazione della

perizia di completamento;

CONSIDERATO che  il rapporto  del  Nucleo Ispettivo  del  10  maggio 1996,

evidenzia che  le  opere  previste  in  perizia  intendono  assecondare le

richieste degli Enti ed Amministrazioni  Pubbliche che dovranno consentire

il  funzionamento   del  porto   e  costituiscono   complementi  necessari

all'attuazione della struttura portuale;

CONSIDERATO che il Nucleo  di Valutazione,  con rapporto n.  8/1110 del 18

luglio 1996 ha rilevato come "il progetto originario viene migliorato sotto

il profilo della maggiore efficacia  e della migliore  offerta, nei limiti

previsti dalla convenzione";

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

D E L I B E R A

1) di approvare la perizia di variante di cui alla relazione tecnica n. 838

del 29 marzo 1996 citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

VALORE IN MILIONI DI LIRE

| QUADRO ECONOMICO | DA CONVENZ. | DA VARIANTE |
| --- | --- | --- |

LAVORI (compresi

| espropri) | 85.460 | 91.284 |
| --- | --- | --- |
| IMPREVISTI | 8.546 | 2.722 |
| LIEVITAZIONE PREZZI | 12.819 | 12.819 |
| SPESE GENERALI | 12.768 | 12.768 |
| I.V.A. | 21.527 | 21.527 |
| TOTALE | 141.120 | 141.120 |

3) di approvare la proroga dei termini di convenzione fino al 28.2.1998.

Roma, 8 agosto 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI