APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART.7 L.104 DEL 7  APRILE

1995 CONV.N. 170\90 - COSTRUZIONE NUOVO STABILIMENTO TERMALE -

IMPORTO FINANZIATO = L.6.500.000.000

ENTE ATTUATORE = COMUNE DI COTRONEI

I L   C I P E

VISTO  il  decreto legislativo n. 96 del 3 aprile  1993  e

successive modifiche;

VISTO  il  decreto legge 8 febbraio 95 n.  32,  convertito

senza  modificazioni dalla legge 7 aprile 95, n. 104,  che

all'art.  7  prevede:  "  le  variazioni  progettuali  che

comportino  modifiche essenziali alla natura  delle  opere

affidate,   ovvero   opere  complementari   e   aggiuntive

all'opera  stessa,  sono  possibili  solo  se  si  rendono

indispensabili  per  la funzionalità  e  fruibilità  delle

opere  medesime, purchè nell'ambito dell'importo  previsto

in convenzione;

VISTA  la  delibera CIPE del 22 novembre  1994  registrata

alla  Corte  dei Conti il 13 gennaio 1995, che  disciplina

la   procedura   per   l'approvazione   delle   variazioni

progettuali;

VISTA   la  convenzione  n.  170\90,  stipulata  in   data

3.12.1991  fra l'Agenzia per la Promozione dello  Sviluppo

del  Mezzogiorno  ed  il Comune di Cotronei  regolante  il

finanziamento   relativo  alla   costruzione   del   nuovo

stabilimento Termale di Cotronei;

VISTA  la  relazione tecnica del Comune  di  Cotronei  del

21.12.95, con la quale si richiede l'approvazione  di  una

perizia  di  variante ai lavori del "  Nuovo  stabilimento

termale di Cotronei ";

VISTA  la  delibera del Comune di Cotronei del 5  dicembre

1995  n.  543  di  approvazione  della  predetta  variante

tecnica e suppletiva;

VISTO  il  rapporto del Nucleo Ispettivo prot.  N.  9\2081

del  30.5.1996, con il quale si dà atto che la perizia  di

variante  è  strumento  idoneo per  il  superamento  degli

ostacoli   tecnici   e  finanziari  che   impediscono   il

completamento del progetto;

CONSIDERATO   che   il   Nucleo   di   Valutazione   degli

Investimenti  Pubblici  ha  ritenuto  sussistenti  per  la

perizia  in  questione i requisiti di cui  all'art.  7  L.

104\95;

VISTA  la propria delibera in data 26 giugno 1996  con  la

quale  era stata approvata la predetta perizia di variante

a  condizione che la Regione Calabria finanziasse il costo

aggiuntivo del progetto;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta del  Comune

di  Cotronei  n. 232 del 20 agosto 1996 - pervenuta  il  9

settembre  1996  -  è  stato posto a carico  del  bilancio

comunale  l'importo  di  lire 900 milioni  occorrente  per

finanziare  il  costo aggiuntivo per il completamento  del

progetto;

RITENUTO   di   dover  annullare  la  propria   precedente

deliberazione 26 giugno 1996 per tener conto della  mutata

situazione in ordine al cofinanziamento del progetto;

SU   PROPOSTA   del   Ministro  del   Bilancio   e   della

Programmazione Economica;

D E L I B E R A

1.   di annullare la propria delibera in data 26 giugno 1996

richiamata in premessa;

2.   di approvare la perizia di variante per come specificato

nella  relazione tecnica del 21.12.1995, già citata  in

premessa;

3.   di approvare il nuovo quadro economico come di seguito

indicato.

Quadro Economico                 (valori in milioni di lire )

| Descrizione | Da convenzione | Da aggiudicazione | Da variante |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lavori | 5.365 | 3.539 | 5.497 |
| Imprevisti | 131 | 1.957 | *395 |
| Lievitazione prezzi | 20 | 20 | 200 |
| Spese generali | 646 | 646 | *646 |
| I.V.A. | 338 | 338 | 662 |
|  | TOTALE | 6.500 | 6.500 | **7.400 |

(**)   la differenza del finanziamento originale ( L.  900 mln.) sarà

a carico del Comune di Cotronei, giusta delibera G.C. 232  del

20 agosto 1996.

(*)     è stata stornata dalla voce " spese generali "  la somma di

244 milioni.

La  somma  stornata viene imputata  alla  voce  " imprevisti ".

4)     di concedere la proroga richiesta dall'Ente attuatore

fino al 31.12.1996.

ROMA lì, 9 ottobre 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI

_