REVOCA  FINANZIAMENTO  CONVENZIONE N.787\87  -  RIPRISTINO

DELLA  FUNZIONALITA' DELL'ADDUTTORE  IRRIGUO  DELLE  OPERE

DI  PRESA  SUL  TACINA E SUL SALEO AL TORRINO PIEZOMETRICO

DI CUTRO E DELLE CONDOTTE SECONDARIE.

I L   C I P E

VISTA  la  legge 19 dicembre 1992 n. 488 che ha convertito

in  legge, con modificazioni, il decreto legge 22  ottobre

1992  n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo  1986,

n.  64,  in  tema  di disciplina organica  dell'intervento

straordinario  nel Mezzogiorno e norme per  l'agevolazione

delle attività produttive;

VISTO  il  D.Lvo  3  aprile 1993,  n.  96  concernente  il

trasferimento delle competenze dei soppressi  Dipartimento

per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia

per  la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma

dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

VISTA  la  legge 4 dicembre 1993 n. 493 che ha  convertito

in  legge,  con modificazioni, il decreto legge 5  ottobre

1993,  n.  398,  recante disposizioni per  l'accelerazione

degli  investimenti a sostegno dell'occupazione e  per  la

semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

VISTA  la legge 7 aprile 1995 n. 104 che ha convertito  in

legge,  il  decreto legge 8 febbraio 1995, n.  32  recante

disposizioni  urgenti per accelerare la concessione  delle

agevolazioni   alle  attività  gestite   dalla   soppressa

Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

VISTA   la  convenzione  n.787\87,stipulata  in  data   12

gennaio   1989,fra  l'Agenzia  per  la  Promozione   dello

Sviluppo nel Mezzogiorno ed il Consorzio di Bonifica  Alli

Punta   Castella,  regolante  il  finanziamento  di   lire

1.840.000.000   per   il  ripristino  della   funzionalità

dell'adduttore irriguo delle opere di presa sul  Tacina  e

sul  Saleo  al  Torrino  piezometrico  di  Cutro  e  delle

condotte secondarie;

VISTO   in   particolare  l'articolo  13  della   predetta

convenzione   n.295\87  che  prevede  la  possibilità   di

revoca,  nel  caso  in  cui l'Ente  attuatore  incorra  in

violazioni   o  negligenze  in  ordine  alla   convenzione

stessa;

CONSIDERATO   che  la  Cassa  Depositi   e   Prestiti   ha

evidenziato la sussistenza dei presupposti per  la  revoca

del   finanziamento  in  questione,non  avendo   l'   Ente

attuatore,   adempiuto  nei  termini   contrattuali   alla

realizzazione di quanto previsto in convenzione;

VISTO  altresì  il  rapporto del Nucleo Ispettivo  del  21

maggio  1996  prot.  N. 9\1960 che ha evidenziato  che  lo

stato   di   avanzamento  del  progetto  non  era   mutato

nonostante  fossero  trascorsi 32  mesi  dalla  precedente

verifica ispettiva e che l'Ente attuatore non aveva  posto

in  essere  un  comportamento utile al  completamento  del

progetto stesso;

SU   PROPOSTA   del   Ministro  del   Bilancio   e   della

Programmazione Economica;

D E L I B E R A

1   E'   revocato   il  finanziamento  regolato   con   la

convenzione    n.787\87                  concernente    il

ripristino   della  funzionalità  dell'adduttore   irriguo

delle  opere  di presa sul Tacina e sul Saleo  al  Torrino

piezometrico  di  Cutro e delle condotte  secondarie,  per

l'importo  di  L. 1.840.000.000 di cui L. 836.585.348  già

erogati;

2   Ai  sensi dell'art. 13 della convenzione, si procederà

in  contraddittorio all'accertamento dei  lavori  e  delle

forniture legittimamente eseguiti ed utilizzabili  con  la

determinazione   delle   somme   che   dovranno    restare

attribuite  all'Ente convenzionato e quelle  che  dovranno

essere restituite.

Roma lì, 9 ottobre 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi

_