REVOCA   FINANZIAMENTO   CONVENZIONE   N.815\877   -    L.

3.000.000.000 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIGA SUL  TORRENTE

" LA VELLA " LOCALITA' ARBORETTO.

I L   C I P E

VISTA  la  legge 19 dicembre 1992 n. 488 che ha convertito

in  legge, con modificazioni, il decreto legge 22  ottobre

1992  n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo  1986,

n.  64,  in  tema  di disciplina organica  dell'intervento

straordinario  nel Mezzogiorno e norme per  l'agevolazione

delle attività produttive;

VISTO  il  D.Lvo  3  aprile 1993,  n.  96  concernente  il

trasferimento delle competenze dei soppressi  Dipartimento

per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia

per  la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma

dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

VISTA  la  legge 4 dicembre 1993 n. 493 che ha  convertito

in  legge,  con modificazioni, il decreto legge 5  ottobre

1993,  n.  398,  recante disposizioni per  l'accelerazione

degli  investimenti a sostegno dell'occupazione e  per  la

semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

VISTA  la legge 7 aprile 1995 n. 104 che ha convertito  in

legge,  il  decreto legge 8 febbraio 1995, n.  32  recante

disposizioni  urgenti per accelerare la concessione  delle

agevolazioni   alle  attività  gestite   dalla   soppressa

Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

VISTA  la convenzione n.815\87,stipulata in data 20 aprile

1989,fra  l'Agenzia per la Promozione dello  Sviluppo  nel

Mezzogiorno  ed il Comune di Ferrandina ( MT ),  regolante

il  finanziamento di lire 3.000.000.000 per assicurare  la

realizzazione  della progettazione  esecutiva  della  diga

sul torrente " La Vella " in località Arboretto;

VISTO   in   particolare  l'articolo  12  della   predetta

convenzione   n.815\87  che  prevede  la  possibilità   di

revoca,  nel  caso  in  cui l'Ente  attuatore  incorra  in

violazioni   o  negligenze  in  ordine  alla   convenzione

stessa;

CONSIDERATO   che  la  Cassa  Depositi   e   Prestiti   ha

evidenziato la sussistenza dei presupposti per  la  revoca

del   finanziamento  in  questione,non  avendo   l'   Ente

attuatore,   adempiuto  nei  termini   contrattuali   alla

realizzazione di quanto previsto in convenzione;

CONSIDERATO che la Regione Basilicata, con parere  n.  134

del   26   settembre  1996,  ha  ritenuto  meritevole   di

approvazione  con prescrizioni il progetto  ai  soli  fini

del  rispetto  della  convenzione 815\87  riservandosi  di

esprimersi  ulteriormente  in relazione  alle  istruttorie

delle altre Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO   che  alla  data  attuale  il   progetto   in

questione  non ha il carattere dell'esecutività in  quanto

privo  di  tutti i pareri ed autorizzazioni, mancando  tra

l'altro  quello di competenza del Ministero  dell'Ambiente

richiesto nell'aprile 1993;

SU   PROPOSTA   del   Ministro  del   Bilancio   e   della

Programmazione Economica;

D E L I B E R A

1   E'   revocato   il  finanziamento  regolato   con   la

convenzione    n.815\87                  concernente    la

realizzazione  della  progettazione esecutiva  della  diga

sul  torrente  "  "a  Vella " in  località  Arboretto  per

l'importo di L. 3.000.000.000;

2   Ai  sensi dell'art. 12 della convenzione, il Ministero

del   Bilancio  attraverso  apposita  commissione  ad  hoc

nominata,  procederà  in contraddittorio  all'accertamento

dell'utilizzabilità  della parte  di  elaborato  eseguito,

decidendo   in   ordine  al  recupero  delle   somme   non

legittimamente spese.

Roma lì, 9 ottobre 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi

_