REVOCA   FINANZIAMENTO   CONVENZIONE   N.178\87    -    L.

5.600.000.000  - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI  SISTEMAZIONE

IDRAULICA RIO S. MASSIMO E TRENTAPALMI ( prog. 2375 ).

I L   C I P E

VISTA  la  legge 19 dicembre 1992 n. 488 che ha convertito

in  legge, con modificazioni, il decreto legge 22  ottobre

1992  n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo  1986,

n.  64,  in  tema  di disciplina organica  dell'intervento

straordinario  nel Mezzogiorno e norme per  l'agevolazione

delle attività produttive;

VISTO  il  D.Lvo  3  aprile 1993,  n.  96  concernente  il

trasferimento delle competenze dei soppressi  Dipartimento

per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia

per  la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma

dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

VISTA  la  legge 4 dicembre 1993 n. 493 che ha  convertito

in  legge,  con modificazioni, il decreto legge 5  ottobre

1993,  n.  398,  recante disposizioni per  l'accelerazione

degli  investimenti a sostegno dell'occupazione e  per  la

semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

VISTA  la legge 7 aprile 1995 n. 104 che ha convertito  in

legge,  il  decreto legge 8 febbraio 1995, n.  32  recante

disposizioni  urgenti per accelerare la concessione  delle

agevolazioni   alle  attività  gestite   dalla   soppressa

Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

VISTA   la  convenzione  n.178\87,stipulata  in  data   11

febbraio  1988,fra  l'Agenzia  per  la  Promozione   dello

Sviluppo  nel  Mezzogiorno  ed  il  Consorzio  Aurunco  di

Bonifica,    regolante    il   finanziamento    di    lire

5.600.000.000 per assicurare la realizzazione  dei  lavori

di  sistemazione idraulica Rio S. massimo e Trentapalmi  (

prog. 2375 );

VISTO   in   particolare  l'articolo  13  della   predetta

convenzione   n.178\87  che  prevede  la  possibilità   di

revoca,  nel  caso  in  cui l'Ente  attuatore  incorra  in

violazioni   o  negligenze  in  ordine  alla   convenzione

stessa;

CONSIDERATO  che  dalla  relazione  del  Nucleo  ispettivo

emerge  che  le  opere eseguite versano in  situazione  di

grande degrado e di completo abbandono;

CONSIDERATO   che  la  Cassa  Depositi   e   Prestiti   ha

evidenziato  la  sussistenza  dei  presupposti  di  revoca

della  convenzione poiché il Consorzio  non  ha  adempiuto

nei  termini  contrattuali alla  realizzazione  di  quanto

previsto  e  non  ha ottemperato a quanto richiesto  dalla

Cassa  stessa  in  ordine  all'acquisizione  di  specifica

dichiarazione  del Responsabile sullo stato di  attuazione

dell'oggetto  dell'intervento così  come  stabilito  dalla

convenzione;

SU   PROPOSTA   del   Ministro  del   Bilancio   e   della

Programmazione Economica;

D E L I B E R A

1   E'   revocato   il  finanziamento  regolato   con   la

convenzione    n.178\87                  concernente    la

realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica Rio  S.

Massimo  e  Trentapalmi per l'importo di L.  5.600.000.000

di cui L. 4.540.000.000 già erogati;

2   Ai  sensi dell'art. 13 della convenzione, si procederà

in   contraddittorio   dei  lavori   e   delle   forniture

legittimamente   eseguiti   ed   utilizzabili    con    la

determinazione    delle   somme   che   dovranno   restare

attribuite  all'Ente convenzionato e quelle  che  dovranno

essere restituite.

Roma lì, 9 ottobre 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi

_