APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 DEL 7 APRILE  1995

CONV.  N. 64\90 - SISTEMA DI ACCESSO AL CENTRO DIREZIONALE

ED   URBANO   E  RAFFORZAMENTO  DELLE  INFRASTRUTTURE   DI

PERTINENZA -

IMPORTO FINANZIATO = l. 16.300.000.000

ENTE ATTUATORE = COMUNE DI MATERA

I L   C I P E

VISTO  il  decreto legislativo n. 96 del 3 aprile  1993  e

successive modifiche;

VISTO  il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito

senza  modificazioni dalla legge 7 aprile  1995,  n.  104,

che  all'art.  7 prevede: " le variazioni progettuali  che

comportino  modifiche essenziali alla natura  delle  opere

affidate,   ovvero   opere  complementari   e   aggiuntive

all'opera  stessa,  sono  possibili  solo  se  si  rendono

indispensabili  per  la funzionalità  e  fruibilità  delle

opere  medesime, purchè nell'ambito dell'importo  previsto

in convenzione;

VISTA  la  delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata

alla  Corte  dei Conti il 13 gennaio 1995, che  disciplina

la   procedura   per   l'approvazione   delle   variazioni

progettuali;

VISTA  la convenzione n. 64\90 stipulata in data 16 aprile

1991  fra  l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo  nel

Mezzogiorno   ed   il  Comuni  di  Matera   regolante   il

finanziamento per assicurare la realizzazione del  sistema

di   accesso   al   Centro   direzionale   ed   urbano   e

rafforzamento delle infrastrutture di pertinenza;

VISTA  la  relazione tecnica del Comune di Matera  del  15

febbraio  1996  relativa  ad una perizia  di  variante  ai

lavori   attinenti  il  sistema  di  accesso   al   Centro

direzionale    ed    urbano    e    rafforzamento    delle

infrastrutture di pertinenza;

VISTA  la  delibera  della Giunta Comunale  dell'8  maggio

1996  n.  377  di approvazione della predetta  perizia  di

variante;

Considerato   che   il   Nucleo   di   Valutazione   degli

Investimenti  Pubblici  ha valutato  la  conformità  della

suddetta perizia alle previsioni di legge e che il  Nucleo

Ispettivo    ha   constatato   lo   stato   di    avanzata

realizzazione delle opere di collegamento stradale tra  il

centro  città  e  la  SS. n.7, già previste  nel  progetto

originario;

SU   PROPOSTA   del   Ministro  del   Bilancio   e   della

Programmazione Economica;

D E L I B E R A

1.   di approvare la perizia di variante per come specificato

nella relazione tecnica del Comune di Matera del 15 febbraio

1996, richiamata in premessa;

2.   di approvare il nuovo quadro economico:

Quadro Economico                    (valori in milioni di lire )

| Descrizione | Da convenzione | Da aggiudicazione | Da variante |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lavori | 10.373 | 10.188 | 10.188 |
| Imprevisti | 500 | 600 | = |
| Lievitazione prezzi | 150 | = | = |
| Spese generali | 1.100 | 1.540 | 1.100 |
| I.V.A. | 630 | 1.951 | 1.501 |
| Altre | = | 2.021 | 3.511 |
| TOTALE | 12.753 | *16.300 | *16.300 |

(*)  la  differenza di 3.547 milioni di lire, rispetto  al

finanziamento attribuito con

la  convenzione,  è  coperta da risorse  del  Comune

rinvenienti dagli oneri di

urbanizzazione.

3)  di  concedere  la proroga richiesta  per  la  chiusura

della convenzione fino al

16 aprile 1996.

ROMA lì, 9 ottobre 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI

_