APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 DEL 7 APRILE  1995

CONV. N. 283\88 - SISTEMAZIONE RETE VIARIA POTENZA E  TITO

-IMPORTO FINANZIATO= L.19.314.000.000

ENTE ATTUATORE = CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DI

POTENZA

I L   C I P E

VISTO  il  decreto legislativo n. 96 del 3 aprile  1993  e

successive modifiche;

VISTO  il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito

senza  modificazioni dalla legge 7 aprile  1995,  n.  104,

che  all'art.  7 prevede: " le variazioni progettuali  che

comportino  modifiche essenziali alla natura  delle  opere

affidate,   ovvero   opere  complementari   e   aggiuntive

all'opera  stessa,  sono  possibili  solo  se  si  rendono

indispensabili  per  la funzionalità  e  fruibilità  delle

opere  medesime, purchè nell'ambito dell'importo  previsto

in convenzione;

VISTA  la  delibera CIPE del 22 novembre  1994  registrata

alla  Corte  dei Conti il 13 gennaio 1995, che  disciplina

la   procedura   per   l'approvazione   delle   variazioni

progettuali;

VISTA  la  convenzione  n. 283\88, stipulata  in  data  27

settembre  1989  fra  l'Agenzia per  la  Promozione  dello

Sviluppo  nel Mezzogiorno ed il Consorzio per lo  sviluppo

industriale  di  Potenza regolante  il  finanziamento  per

assicurare la realizzazione della sistemazione  viaria  di

Potenza e Tito;

TENUTO  CONTO  che il predetto Consorzio ha approvato  con

delibera  n.  61  del  18 marzo 1996 apposita  perizia  di

variante,   richiedendone   l'autorizzazione   ai    sensi

dell'art. 7 della legge n. 104\95, e con delibera  n.  163

dell'11 giugno 1996 il quadro economico definitivo;

CONSIDERATO   che   il   Nucleo   di   Valutazione   degli

Investimenti  Pubblici,  ha  rilevato  come  la  redazione

della  variante  trovi le sue motivazioni nell'opportunità

di  effettuare  una serie di lavori resisi  necessari  per

ottemperare  ad  alcune prescrizioni e per adeguarsi  alle

nuove normative del codice della strada;

CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo ha constatato che  non

sussistono   ostacoli  al  completamento   del   progetto,

ridefinito  con  la  perizia  di  variante  proposta   dal

Consorzio;

UDITA  la  relazione  del Ministro del  Bilancio  e  della

Programmazione Economica;

D E L I B E R A

1.    di  approvare la perizia di variante deliberata  dal

Consiglio d'Amministrazione del Consorzio per lo sviluppo

industriale di Potenza il 18 marzo 1996;

2.   di concedere la proroga richiesta per la chiusura della

convenzione fino al 31 dicembre 1996;

3.   di approvare il nuovo quadro economico;

Quadro Economico             ( valori in milioni di lire )

| Descrizione | Da convenzione | Da aggiudicaz. | Da Variante |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavori (compresi espropri ) | 13.804 | 13.766 | 13.572 |
| Imprevisti | 686 | 686 | = |
| Lievitazione prezzi | 200 | 200 | 978 |
| Spese generali | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| I.V.A. | 2.944 | 2.944 | 3.084 |
| Ribassi d'asta | = | 38 | = |
| TOTALE | 19.314 | 19.314 | 19.314 |

ROMA lì, 9 ottobre 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI

_