REVOCA  PARZIALE  DEL FINANZIAMENTO E PROROGA  CONVENZIONE

N.  294\88 - L. 6.674.000.000  - REALIZZAZIONE DEI  LAVORI

DI  CAPTAZIONE  SORGENTI  "  S.  MARTINO  E  RIAINA  "  ED

ADEGUAMENTI OPERE DI ACCUMULO.

I L   C I P E

VISTA  la  legge 19 dicembre 1992 n. 488 che ha convertito

in  legge, con modificazioni, il decreto legge 22  ottobre

1992  n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo  1986,

n.  64,  in  tema  di disciplina organica  dell'intervento

straordinario  nel Mezzogiorno e norme per  l'agevolazione

delle attività produttive;

VISTO  il  D..L.vo  3 aprile 1993, n.  96  concernente  il

trasferimento delle competenze dei soppressi  Dipartimento

per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia

per  la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma

dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

VISTA  la  legge 4 dicembre 1993 n. 493 che ha  convertito

in  legge,  con modificazioni, il decreto legge 5  ottobre

1993,  n.  398,  recante disposizioni per  l'accelerazione

degli  investimenti a sostegno dell'occupazione e  per  la

semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

VISTA   la  convenzione  n.294\88,stipulata  in  data   31

gennaio  1990  fra  l'Agenzia  per  la  Promozione   dello

Sviluppo   nel  Mezzogiorno  ed  il  Comune   di   Isernia

regolante  il  finanziamento di lire  6.674.000.000.000  a

fronte della realizzazione dei lavori di captazione  delle

sorgenti  " S. Martino e Riaina " ed adeguamento opere  di

accumulo;

CONSIDERATO che l'oggetto della predetta convenzione si  è

discostato da quanto deliberato dal CIPE in data 3  agosto

1988,   con  riguardo  al  finanziamento  di  lire   6,674

miliardi per il solo intervento relativo alla sorgente  S.

Martino;

PRESO  ATTO che il C.T.A.R. del Molise, con voto  n.  1578

del  19  marzo  1990 aveva espresso parere  favorevole  al

progetto  previsto in convenzione con alcune prescrizioni,

fra  cui quella di stralciare gli interventi relativi alla

captazione  della  sorgente  "  Riaina  ",  inserendo  gli

importi   relativi  a  tale  intervento  nelle   somme   a

disposizione;

CONSIDERATO  che  con  delibera n. 1125  del  14  dicembre

1990,  la  Giunta  comunale  di  Isernia,  adeguandosi  al

parere  del  C.T.A.R.,  aveva approvato  il  nuovo  quadro

economico,    stralciando   dall'importo    dei    lavori,

originariamente di lire 4.465.000.000, l'importo  di  lire

1.059.000.000 previsto per la captazione della sorgente  "

Riaina ";

CONSIDERATO     che    una    serie    di     controversie

giurisdizionali,    instauratesi    a    seguito     della

deliberazione  di aggiudicazione del 23  dicembre  1991  e

protrattesi  dal  1992  al  1995,  hanno  reso   possibile

l'effettivo  inizio dei lavori solo il  30  ottobre  1995,

peraltro  nuovamente sospesi il 5 febbraio 1996 in  attesa

delle decisioni di questo Comitato;

RITENUTO  opportuno consentire la prosecuzione di un'opera

che,  riguardando  il settore idrico, è considerata  dalla

Regione   Molise  di  particolare  importanza,  procedendo

peraltro  alla revoca dell'importo afferente la captazione

della   sorgente  "Riaina"  non  prevista  dalla   propria

delibera del 3 agosto 1988;

SU   PROPOSTA   del   Ministro  del   Bilancio   e   della

Programmazione Economica;

D E L I B E R A

1.    di revocare il finanziamento dell'importo di lire 1.059

milioni afferente l'intervento di captazione della sorgente

Riaina, non previsto dalla propria delibera CIPE 3 agosto

1988 e stralciato dallo stesso Ente attuatore a seguito del

voto del C.T.A.R.;

Detta  somma  di  lire 1.059 milioni viene  portata  in

economia, in attuazione dell'art. 1, comma 9, del  D.L.

415\1992  convertito nella legge 488\1992,  da  versare

in  entrata al Bilancio Statale al capo X del cap. 3759

del Ministero del Tesoro;

2.   di confermare il finanziamento complessivo di lire 5.615

milioni per i lavori relativi alla captazione della sorgente

S. Martino.

Tali  lavori  dovranno essere terminati  entro  20  mesi

dalla  data  di  pubblicazione della presente  delibera,

mentre  la convenzione deve essere chiusa nei successivi

dodici mesi;

3.   di approvare il nuovo quadro economico:

QUADRO  ECONOMICO              (valori in milioni di lire )

| Descrizione | Da convenzione | Nuovo quadro economico |
| --- | --- | --- |
| Lavori | 4.465 | 3.401 |
| Imprevisti | 472 | 477 |
| Oneri per lievitazione costi | 156 | 156 |
| Spese generali | 536 | 536 |
| I.V.A. | = | = |
| TOTALE | 6.674 | 6.674 |

Roma lì, 9 ottobre 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi

_