APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI COMPLETAMENTO DEI PROGETTI  FIO

PRESENTATO DALLA REGIONE PUGLIA

I L   C I P E

VISTA  la  propria deliberazione dell'8 agosto 1995,  recante

disposizioni   per  l'accelerazione  del  completamento   dei

progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

VISTO il programma di completamento dei progetti FIO adottato

dalla Giunta Regionale della Puglia con delibera n. 5910  del

22 dicembre 1995, che prevede anche una diversa distribuzione

delle  risorse  finanziarie  originariamente  attribuite   ai

singoli progetti;

CONSIDERATO che la Regione ha esplicitamente dichiarato che i

progetti FIO 83 n. 34; FIO 84 n. 67; FIO 85 n. 96; FIO 86  n.

210,  n. 211, n. 212, n. 283; FIO 89 n. 117, n. 118,  n.  119

inclusi  nel  programma di completamento, saranno  completati

entro  il  termine  di 24 mesi  dalla data  di  pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione;

CONSIDERATO  che  il  maggior costo di  lire  7.200  mln.  da

sostenere  per il completamento del progetto FIO  86  n.  212

sarà coperto dal Comune di Taranto;

RITENUTO  prioritario  per  il  completamento  dei  programmi

affidarne  la  gestione  alla  diretta  responsabilità  della

Regione  che  provvederà ad adottare  tutti  i  provvedimenti

necessari  a  superare,  nei tempi  previsti,  ogni  ostacolo

realizzativo;

RITENUTO   opportuno  assicurare  flessibilità  al  programma

presentato  attraverso la facoltà, concessa alla Regione,  di

operare  eventuali  ulteriori compensazioni  finanziarie  fra

progetti  entro un limite massimo del 20%, rimanendo  esclusa

la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

VISTA  la  relazione  del Nucleo Ispettivo  per  la  Verifica

dell'Attuazione  dei  Programmi degli  Investimenti  Pubblici

predisposta  ai sensi della direttiva Ministeriale  n.  1/619

del 2 febbraio 1996;

SU PROPOSTA  del Ministro del Bilancio e della Programmazione

Economica:

DELIBERA

1.   E'   autorizzata  la  realizzazione  del  programma   di

completamento  dei  progetti FIO  presentato  dalla  Regione

Puglia  richiamato in premessa con esclusione  dei  progetti

di   seguito   indicati  per  i  quali  la   Regione   dovrà

presentare,  dandone comunicazione al Nucleo  Ispettivo  per

la    Verifica    dell'Attuazione   dei   Programmi    degli

Investimenti   Pubblici,  entro  6  mesi   dalla   data   di

pubblicazione della presente delibera, puntuali proposte  di

riprogrammazione  delle  economie  ovvero  delle  somme  non

utilizzate, per opere di completamento afferenti  unicamente

i progetti FIO ammessi a finanziamento:

| FIO 83 |
| --- |
|  | Prog. n. 34 | L. 6.000 mln. |
|  | FIO 85 |
|  | Prog. n.96 | L. 2.890 mln. |
|  | FIO 86 |
|  | Prog. n. 283 | L. 7.737 mln. |
|  | FIO 89 |
|  | Prog. n. 117 | L. 12.500 mln. |

Per  quanto riguarda il progetto FIO 89 n. 119, la  proposta

di   utilizzo  delle  economie,  per  sanare  le  difformità

progettuali  non è ammissibile e pertanto  la  somma  di  L.

3.491  mln.  è  revocata in quanto  il  suo  impiego  non  è

strettamente correlato con le finalità del finanziamento.

La  Regione comunicherà al Nucleo Ispettivo per la  Verifica

dell'Attuazione  dei  Programmi degli Investimenti  Pubblici

tempestivamente  i provvedimenti adottati per  la  copertura

dei  finanziamenti aggiuntivi necessari per il completamento

del prog. FIO 86 n. 212 richiamato in premessa.

2.  I   progetti  da completare, ivi compresi  quelli  i  cui

finanziamenti  alla  data odierna risultino  sospesi  purché

inclusi  nel  programma, ed esclusi quelli di cui  al  primo

comma  del  precedente  punto 1,dovranno  essere  portati  a

compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla  data

di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale  della  presente

deliberazione.

A  tal  fine  la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata  ad

erogare   anche  le  eventuali  anticipazioni   ancora   non

attivate,  su richiesta della Regione attestante  l'avvenuto

espletamento  delle procedure previste dalle direttive  CIPE

in materia.

3.  La Regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti

gli  adempimenti  - tecnici e procedurali -  necessari  per

assicurare  la  realizzazione  dei  progetti  inseriti  nel

programma  adottando i provvedimenti idonei  a  consentirne

la  regolare attuazione ed a  superare, nei tempi previsti,

ogni ostacolo realizzativo.

Sono  autorizzabili dalla stessa Regione,  nel  limite  del

20%,  le  ulteriori compensazioni finanziarie tra  progetti

che  si  dovessero  rendere necessarie,  dandone  immediata

comunicazione alla Cassa Depositi e Prestiti  e  al  Nucleo

Ispettivo  per  la Verifica dell'Attuazione  dei  Programmi

degli Investimenti Pubblici.

4. Lo stesso Nucleo Ispettivo riferirà semestralmente al CIPE

sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, addì 27 novembre 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi

_