APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI COMPLETAMENTO DEI PROGETTI  FIO

PRESENTATO DAL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

I L   C I P E

VISTA  la  propria deliberazione dell'8 agosto 1995,  recante

disposizioni   per  l'accelerazione  del  completamento   dei

progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

VISTO il programma di completamento dei progetti FIO adottato

dal  Ministero per i Beni Culturali e Ambientali con nota  n.

4846 del 29 dicembre 1995;

CONSIDERATO   che  il  suddetto  programma  di  completamento

prevede  una diversa distribuzione delle risorse finanziarie,

originariamente  attribuite ai singoli  progetti,  e  che  il

Ministero ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO  83

n. 3; FIO 84 n. 3, n. 5, n. 52 e n. 81; FIO 85 n. 6, n. 7, n.

8,  n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14; FIO 86 n. 7, n.

9, n. 11, n. 12, n. 13, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n.

21,  n. 22, n. 23, n. 24, n. 25, n. 26, n. 27, n. 28, n.  30,

n.  267 e n. 268; FIO 89 n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n.  9,

n.  10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17 e  n.

18  ancora  in  corso  di realizzazione, sarannno  completati

entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione;

CONSIDERATO   che  il  Ministero  per  i  Beni  Culturali   e

Ambientali  ha  assicurato che i lavori di completamento  del

progetto FIO 86 n. 26 saranno finanziati con i fondi ordinari

di bilancio;

RITENUTO  prioritario  per  il  completamento  dei  programmi

affidarne    la    gestione   alla   diretta   responsabilità

dell'Amministrazione  che  provvederà  ad  adottare  tutti  i

provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti,  ogni

ostacolo realizzativo;

RITENUTO   opportuno  assicurare  flessibilità  al  programma

presentato      attraverso     la      facoltà,      concessa

all'Amministrazione,   di   operare    eventuali    ulteriori

compensazioni  finanziarie  fra  progetti  entro  un   limite

massimo   del  20%,  rimanendo  esclusa  la  possibilità   di

richiedere ulteriori modifiche;

VISTA  la  relazione  del Nucleo Ispettivo  per  la  Verifica

dell'Attuazione  dei  Programmi degli  Investimenti  Pubblici

predisposta  ai sensi della direttiva Ministeriale  n.  1/619

del 2 febbraio 1996;

SU PROPOSTA  del Ministro del Bilancio e della Programmazione

Economica:

DELIBERA

1.   E'   autorizzata  la  realizzazione  del  programma   di

completamento dei progetti FIO presentato dal Ministero  per

i Beni Culturali e Ambientali richiamato in premessa.

In   particolare,  ai  progetti  di  seguito  elencati  sono

assegnati,  su proposta del Ministero, ulteriori  fondi  per

l'importo  complessivo di L. 5.828 mln per le motivazioni  a

fianco indicate:

FIO 86                                                       Importo

Prog. n. 12 nuova ubicazione impianti                         800 mln

Prog. n. 18 completamento restauro Palazzo Guinigi            500 mln

Prog. n. 25 maggiori costi per variazioni aliquota IVA        261 mln

FIO 89

Prog. n. 10   riqualificazione  Parco  di  Racconigi e

completamento impianti di Villa della Regina    750 mln.

Prog. n. 12   restauro   antichi   impianti   portuali      2.517 mln

Prog.  n. 13  migliore  funzionalità  area  archeologica    1.000 mln

------------

TOTALE                                                      5.828.mln

Alla   copertura  di  detti  costi  si  fa  fronte  mediante

riduzione  dei  finanziamenti  a  valere  sui  progetti   di

seguito indicati:

FIO 86

Prog. n. 22    economie realizzate           261 mln

Prog. n. 26    fondi non impiegati         4.767 mln

FIO 89

Prog. n. 11    economie realizzate           800 mln

-----------

Totale                                      5.828 mln

2.  I   progetti  da completare, ivi compresi  quelli  i  cui

finanziamenti  alla  data odierna risultino  sospesi  purchè

inclusi   nel   programma,   dovranno   essere   portati   a

compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla  data

di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale  della  presente

deliberazione.

A  tal fine il Ministero del Bilancio e della Programmazione

Economica  trasferirà, su richiesta del Ministero  dei  Beni

Culturali   e   Ambientali  le  tranches  di   finanziamento

necessarie   ad   assicurare  la  regolare  attuazione   del

programma.

3. Il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali curerà, sotto

la  propria responsabilità, tutti gli adempimenti -  tecnici

e  procedurali  - necessari per assicurare la  realizzazione

dei  progetti inseriti nel programma adottando i conseguenti

provvedimenti  atti a consentirne la regolare attuazione  ed

a    superare,   nei  tempi  prestabiliti,   ogni   ostacolo

realizzativo.

Sono  autorizzabili dalla stessa Amministrazione, nel limite

del   20%,   le  ulteriori  compensazioni  finanziarie   tra

progetti  che  si  dovessero  rendere  necessarie,   dandone

immediata comunicazione al Nucleo Ispettivo per la  Verifica

dell'Attuazione dei Programmi degli Investimenti Pubblici.

4.   Lo  stesso  Nucleo Ispettivo riferirà semestralmente  al

CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, addì 18 dicembre 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi

_