APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI COMPLETAMENTO DEI PROGETTI  FIO

PRESENTATO DALLA REGIONE BASILICATA

I L   C I P E

VISTA  la  propria deliberazione dell'8 agosto 1995,  recante

disposizioni   per  l'accelerazione  del  completamento   dei

progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

VISTO il programma di completamento dei progetti FIO adottato

dalla Giunta Regionale della Basilicata con delibera n.  7014

del 29 dicembre 1995;

CONSIDERATO   che  il  suddetto  programma  di  completamento

prevede  una diversa distribuzione delle risorse finanziarie,

originariamente  attribuite ai singoli  progetti,  e  che  la

Regione  ha esplicitamente dichiarato che i progetti  FIO  83

"Progetto  integrato  Metapontino  -  Sovrappassi  ferroviari

fascia ionica e copertura Canale Cotino"; FIO 84 n. 36  e  n.

37;  FIO 85 n. 46; FIO 86 n. 87, n. 88, n. 89, n. 90, n.  91,

n.  92, n. 93, n. 94, n. 95 e n. 96; FIO 89 n. 38, n. 39,  n.

40  e  n. 177 inclusi nel programma di completamento, saranno

completati  entro  il  termine  di  24  mesi  dalla  data  di

pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale   della   presente

deliberazione;

CONSIDERATO che il maggior costo di lire 673 mln da sostenere

per il completamento del progetto FIO 86 n. 94 è a carico dei

fondi di cui alla legge 183/1989;

RITENUTO  prioritario  per  il  completamento  dei  programmi

affidarne  la  gestione  alla  diretta  responsabilità  della

Regione  che  provvederà ad adottare  tutti  i  provvedimenti

necessari  a  superare,  nei tempi  previsti,  ogni  ostacolo

realizzativo;

RITENUTO   opportuno  assicurare  flessibilità  al  programma

presentato  attraverso la facoltà, concessa alla Regione,  di

operare  eventuali  ulteriori compensazioni  finanziarie  fra

progetti  entro un limite massimo del 20%, rimanendo  esclusa

la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

VISTA  la  relazione  del Nucleo Ispettivo  per  la  Verifica

dell'Attuazione  dei  Programmi degli  Investimenti  Pubblici

predisposta  ai sensi della direttiva Ministeriale  n.  1/619

del 2 febbraio 1996;

SU PROPOSTA  del Ministro del Bilancio e della Programmazione

Economica:

DELIBERA

1.   E'   autorizzata  la  realizzazione  del  programma   di

completamento  dei  progetti FIO  presentato  dalla  Regione

Basilicata  richiamato in premessa.

In   particolare,  ai  progetti  di  seguito  elencati  sono

assegnati,  su proposta della Regione, ulteriori  fondi  per

l'importo  complessivo di lire 8.738 mln per le  motivazioni

a fianco indicate:

FIO  84                                                            Importo

Prog.  n.  36   saldo  lavori e revisione  prezzi,  maggiori  L.    238 mln

oneri per IVA, interessi ecc. relativi al

progetto  di  ripristino  ed  adeguamento

della  rete idrica di Potenza

FIO 86

Prog.  n.  93   interventi integrativi a difesa  delle  con-  L.  3.500 mln

dotte fognarie realizzate con i lavori di

salvaguardia igienico-sanitaria e delle

acque del lago di Monte Cotugno

Prog. n.  96   interventi integrativi della  sistemazione     L.  5.000 mln

idraulica degli  affluenti in sinistra Sinni

---------

Totale                                                        L.  8.738 mln

Alla  copertura di detti costi si farà fronte,  su  proposta

della  Regione, mediante riduzione di finanziamenti a valere

sui progetti di seguito indicati:

FIO  85                                     Importo

Prog.  n.  48   economie  realizzate   L.    900 mln

FIO 86

Prog.  n. 91    economie  realizzate   L.  8.500 mln

----------------

Totale                                 L. 9.400 mln

con un residuo di 662 milioni di lire.

2.  I   progetti  da completare, ivi compresi  quelli  i  cui

finanziamenti  alla  data odierna risultino  sospesi  purchè

inclusi  nel programma, dovranno essere portati a compimento

perentoriamente  nei  24  mesi  successivi  alla   data   di

pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della   presente

deliberazione.

A  tal  fine  la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata  ad

erogare   anche  le  eventuali  anticipazioni   ancora   non

attivate,  su richiesta della Regione attestante  l'avvenuto

espletamento  delle procedure previste dalle direttive  CIPE

in materia.

3.  La Regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti

gli  adempimenti  - tecnici e procedurali  -  necessari  per

assicurare  la  realizzazione  dei  progetti  inseriti   nel

programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne  la

regolare  attuazione  ed a  superare,  nei  tempi  previsti,

ogni ostacolo realizzativo.

Sono  autorizzabili  dalla stessa Regione,  nel  limite  del

20%,  le  ulteriori compensazioni finanziarie  tra  progetti

che  si  dovessero  rendere  necessarie,  dandone  immediata

comunicazione  alla Cassa Depositi e Prestiti  e  al  Nucleo

Ispettivo  per  la  Verifica dell'Attuazione  dei  Programmi

degli Investimenti Pubblici.

4. Lo stesso Nucleo Ispettivo riferirà semestralmente al CIPE

sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, addì 18 dicembre 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi

_