APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA Dl COMPLETAMENTO DEI PROGETTI FIO PRESENTATO

DALLA REGIONE CAMPANIA

IL CIPE

VISTA la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni

per  l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la  normativa

in essa richiamata;

VISTO  il  programma di completamento dei progetti FIO  adottato  dalla

Giunta  Regionale della Regione Campania con delibera n.  9019  del  29

dicembre  1995,  e  la  rettifica del 26 febbraio  1996  n.  1434,  che

prevedono  anche  una  diversa distribuzione delle risorse  finanziarie

originariamente attribuite ai singoli progetti;

CONSIDERATO che la Regione ha esplicitamente dichiarato che i  progetti

FIO 83 n. 19, n. 20 e FIO 83 "Progetto del centro direzionale di Napoli

-  Lavori di costruzione di manufatti edilizi per l'interramento  delle

ferrovie in concessione gestite dal C.T.P. e dalla S.F.S.M.; FIO 84  n.

42;  FIO 85 n. 53, n. 54, n. 55 e n. 56; FIO 86 n. 20, n. 100, n.  101,

n.  102, n. 103, n. 104, n. 105, n. 107, n. 108, n. 109, n. 110, n. 279

e  n. 280; FIO 89 n. 43, n. 45, n. 46, n. 47, n. 48, n. 49, n. 51 e  n.

178,  inclusi nel programma di completamento, saranno completati  entro

il  termine  di  24  mesi  dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta

Ufficiale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che il maggior costo di lire 4.000 mln. da sostenere per il

completamento  del  progetto FIO 86 n. 101 è a  carico  del  Comune  di

Ischia;

RITENUTO  prioritario per il completamento dei programmi  affidarne  la

gestione  alla  diretta responsabilità della Regione che provvederà  ad

adottare  tutti  i  provvedimenti  necessari  a  superare,  nei   tempi

previsti, ogni ostacolo realizzativo;

RITENUTO  opportuno  assicurare flessibilità  al  programma  presentato

attraverso  la  facoltà, concessa alla Regione,  di  operare  eventuali

ulteriori  compensazioni  finanziarie  fra  progetti  entro  un  limite

massimo  del  20%,  rimanendo  esclusa  la  possibilità  di  richiedere

ulteriori modifiche;

VISTA la relazione del Nucleo Ispettivo per la Verifica dell'Attuazione

dei  Programmi degli Investimenti Pubblici predisposta ai  sensi  della

direttiva Ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica:

D E L I B E R A

1.  E'  autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei

progetti   FIO  presentato  dalla  Regione  Campania  richiamato   in

premessa.

In particolare,    ai progetti di seguito elencati sono assegnati, su

proposta della  Regione, ulteriori fondi per l'importo complessivo di

L. 45.089 mln. per le motivazioni a fianco indicate:

FIO 83                                                   Importo

Prog. N. 20:           completamento       rete             10.000 mln

distribuzione      nella

zona  media -  distretti

18 e 19.

FIO 86

Prog. N. 100           installazione        sui              2.000 mln

gruppi di distribuzione

della  rete  irrigua  di

un sistema di

pagamento  a  mezzo   di

tessere

elettroniche

Prog. N. 107:           opere necessarie per  il             9.026 mln

completamento

funzionale del  progetto

e      per     ulteriori

allacciamenti        dei

Comuni   ricadenti   nel

bacino     del     fiume

Tusciano  e  del  tratto

vallivo  del fiume  Sele

afferenti   all'impianto

di     depurazione    di

Battipaglia

Prog. N.110             pagamento     IVA      e              1.432 mln

compensi per gestione

esecutiva   e   collaudo

opere

Prog. N. 280            completamento                         8.049 mln

irrigazione intero

comprensorio

FIO 89

Prog. N. 43             opere  integrative   per              3.850 mln

l'ottimizzazione

esercizio       impianto

irriguo

Prog. N. 46             opere        integrative              3.232 mln

dell'impianto         di

depurazione ed opere  di

ottimizzazione        ed

integrazione delle  reti

fognarie   locali    col

sistema comprensoriale

Prog. N. 47             realizzazione                         3.500 mln

collettori secondari

Prog. N. 48             pressurizzazione                      3.500 mln

impianto irriguo

Prog. N. 178            copertura    finanziaria                500 mln

per    maggiori    costi

conseguenti  ad  aumenti

aliquote IVA

TOTALE                               45.089 mln

Alla copertura di detti costi si fa fronte, su proposta della Regione,

mediante riduzione di finanziamenti a valere sui progetti di seguito

indicati:

FIO 85

Prog. n. 54 fondi non impiegati                  24.000 mln

FIO 86

Prog. n . 102: economie realizzate                   99 mln

Prog. n. 103: . economie realizzate                 182 mln

Prog. n. 104 economie realizzate                  3.399 mln

Prog. n. 108: fondi non impiegati                17.409 mln

--------------

Totale                                           45.089 mln

2.    I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti

alla  data  odierna  risultino sospesi purché inclusi  nel  programma,

dovranno  essere  portati  a compimento perentoriamente  nei  24  mesi

successivi  alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della

presente deliberazione.

A  tal  fine  la  Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata  ad  erogare

anche  le  eventuali anticipazioni ancora non attivate,  su  richiesta

della  Regione  attestante  l'avvenuto  espletamento  delle  procedure

previste dalle direttive CIPE in materia.

3.  La  Regione  curerà,  sotto  la propria responsabilità,  tutti  gli

adempimenti  -  tecnici e procedurali - necessari per  assicurare  la

realizzazione  dei  progetti  inseriti  nel  programma  adottando   i

provedimenti  idonei  a  consentirne  la  regolare  attuazione  ed  a

superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo.

Sono  autorizzabili  dalla stessa Regione,  nel  limite  del  20%,  le

ulteriori  compensazioni  finanziarie tra progetti  che  si  dovessero

rendere   necessarie,  dandone  immediata  comunicazione  alla   Cassa

Depositi   e   Prestiti  e  al  Nucleo  Ispettivo  per   la   Verifica

dell'Attuazione dei Programmi degli Investimenti Pubblici.

4.   Lo   stesso  Nucleo  Ispettivo  riferirà  semestralmente  al  CIPE

sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

Roma, addì 18 dicembre 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi