APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI COMPLETAMENTO DEI PROGETTI  FIO

PRESENTATO DALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

I L   C I P E

VISTA  la  propria deliberazione dell'8 agosto 1995,  recante

disposizioni   per  l'accelerazione  del  completamento   dei

progetti FIO e la normativa in essa richiamata;

VISTO il programma di completamento dei progetti FIO adottato

dalla  Giunta Regionale della Regione Autonoma Valle  d'Aosta

con delibera n. 10573 del 22 dicembre 1995;

CONSIDERATO   che  il  suddetto  programma  di  completamento

prevede  una diversa distribuzione delle risorse finanziarie,

originariamente attribuite ai singoli progetti, nel senso che

le economie realizzate sul progetto FIO 83 n. 44 ammontanti a

L.  652  mln  saranno impiegate per far fronte in parte  alle

maggiori spese da sostenere per il progetto FIO 86 n.  242  e

che  la  Regione ha esplicitamente dichiarato che i  progetti

FIO  86  n.  241  e n. 242, ancora in corso di realizzazione,

saranno completati entro il termine di 24 mesi dalla data  di

pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale   della   presente

deliberazione;

CONSIDERATO che il maggior costo di lire 10.047  mln  per  il

completamento  del  progetto FIO 86 n.  242,  sarà  sostenuto

dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta;

RITENUTO  prioritario  per  il  completamento  dei  programmi

affidarne  la  gestione  alla  diretta  responsabilità  della

Regione  che  provvederà ad adottare  tutti  i  provvedimenti

necessari  a  superare,  nei tempi  previsti,  ogni  ostacolo

realizzativo;

RITENUTO   opportuno  assicurare  flessibilità  al  programma

presentato  attraverso la facoltà, concessa alla Regione,  di

operare  eventuali  ulteriori compensazioni  finanziarie  fra

progetti  entro un limite massimo del 20%, rimanendo  esclusa

la possibilità di richiedere ulteriori modifiche;

VISTA  la  relazione  del Nucleo Ispettivo  per  la  Verifica

dell'Attuazione  dei  Programmi degli  Investimenti  Pubblici

predisposta  ai sensi della direttiva Ministeriale  n.  1/619

del 2 febbraio 1996;

SU PROPOSTA  del Ministro del Bilancio e della Programmazione

Economica:

DELIBERA

1.   E'   autorizzata  la  realizzazione  del  programma   di

completamento  dei  progetti FIO  presentato  dalla  Regione

Autonoma  della Valle d'Aosta richiamato in premessa  ed  in

particolare,  il trasferimento della somma  di  L.  652  mln

proveniente da economie realizzate sul progetto  FIO  83  n.

44  al progetto FIO 86 n. 242, per maggiori lavori collegati

ad una diversa localizzazione dell'impianto di depurazione.

2.  I   progetti  da completare, ivi compresi  quelli  i  cui

finanziamenti  alla  data odierna risultino  sospesi  purchè

inclusi  nel programma, dovranno essere portati a compimento

perentoriamente  nei  24  mesi  successivi  alla   data   di

pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della   presente

deliberazione.

A  tal  fine  la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata  ad

erogare   anche  le  eventuali  anticipazioni   ancora   non

attivate,  su richiesta della Regione attestante  l'avvenuto

espletamento  delle procedure previste dalle direttive  CIPE

in materia.

3.  La Regione curerà, sotto la propria responsabilità, tutti

gli  adempimenti  - tecnici e procedurali -  necessari  per

assicurare  la  realizzazione  dei  progetti  inseriti  nel

programma  adottando i provvedimenti idonei  a  consentirne

la  regolare attuazione ed a  superare, nei tempi previsti,

ogni ostacolo realizzativo.

Sono  autorizzabili dalla stessa Regione,  nel  limite  del

20%,  le  ulteriori compensazioni finanziarie tra  progetti

che  si  dovessero  rendere necessarie,  dandone  immediata

comunicazione alla Cassa Depositi e Prestiti  e  al  Nucleo

Ispettivo  per  la Verifica dell'Attuazione  dei  Programmi

degli Investimenti Pubblici.

4. Lo stesso Nucleo Ispettivo riferirà semestralmente al CIPE

sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi

Roma, addì 18 dicembre 1996

_