REVOCA  FINANZIAMENTO CONVENZIONE N.531\87.  -  L.800.000.000

ELABORAZIONE  PROGETTO PRELIMINARE STUDI ED INDAGINI  PER  LA

REALIZZAZIONE  DELL'INVASO  A SERVIZIO  DELLO  SCHEMA  IDRICO

MARINA DI ARBUS.

I L   C I P E

VISTA  la legge 19 dicembre 1992 n. 488 che ha convertito  in

legge, con modificazioni, il decreto legge 22 ottobre 1992 n.

415,  recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n.  64,  in

tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel

Mezzogiorno   e  norme  per  l'agevolazione  delle   attività

produttive;

VISTO  il  D.L.vo  3  aprile  1993,  n.  96  concernente   il

trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per

gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per  la

promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma  dell'art.

3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

VISTA  la  legge 4 dicembre 1993 n. 493 che ha convertito  in

legge, con modificazioni, il decreto legge 5 ottobre 1993, n.

398,   recante   disposizioni   per   l'accelerazione   degli

investimenti   a   sostegno   dell'occupazione   e   per   la

semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

VISTA  la  legge  7 aprile 1995 n. 104 che ha  convertito  in

legge,  il  decreto  legge 8 febbraio  1995,  n.  32  recante

disposizioni  urgenti  per accelerare  la  concessione  delle

agevolazioni  alle  attività gestite dalla soppressa  Agenzia

per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

VISTA  la  convenzione n.531\87,stipulata in  data  7  giugno

1988,fra  l'Agenzia  per  la Promozione  dello  Sviluppo  nel

Mezzogiorno   e   l'   ESAF  -  Ente   Sardo   Acquedotti   e

Fognature,regolante il finanziamento di lire 800.000.000  per

assicurare l'elaborazione del progetto preliminare, studi  ed

indagini  per  la realizzazione dell'invaso a servizio  dello

schema idrico Marina di Arbus;

CONSIDERATO  che già l'Agensud nel corso di una verifica  del

dicembre  1991  aveva  rilevato la  sussistenza  di  ostacoli

all'avvio   delle   indagini  previste   dalla   convenzione,

proponendo  una ulteriore definitiva proroga di  6  mesi  dei

termini  di  convenzione, trascorsi i  quali  la  convenzione

stessa sarebbe stata revocata;

CONSIDERATO  che a seguito della soppressione dell'Intervento

Straordinario nel Mezzogiorno  la Cassa Depositi e Prestiti è

stata  incaricata della gestione finanziaria degli interventi

compresi nei piani annuali di attuazione;

TENUTO conto che la Cassa Depositi e Prestiti ha segnalato al

Ministero  del Bilancio, per le determinazioni di competenza,

la  non  avvenuta acquisizione della documentazione  relativa

allo stato di attuazione della convenzione 531\87;

CONSIDERATO che nessuna risposta è pervenuta al Ministero del

Bilancio  da  parte  dell'Ente  attuatore  e  della   Regione

Sardegna a seguito della notifica dell'avvio del procedimento

di revoca in data 6 febbraio 1996;

CONSTATATO   che   i  termini  della  convenzione,   ancorchè

prorogati, sono alla data attuale ampiamenti scaduti.

SU  PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione

Economica;

D E L I B E R A

1 E' revocato il finanziamento regolato con la convenzione n.

531\87                riguardante l'elaborazione del progetto

preliminare   studi   ed   indagini  per   la   realizzazione

dell'invaso a servizio dello schema idrico Marina  di  Arbus,

per  l'importo  di L. 800.000.000, di cui L. 120.000.000  già

erogati.

2   Ai  sensi dell'art.12 della convenzione il Ministero  del

Bilancio  attraverso apposita commissione  ad  hoc  nominata,

procederà       in      contraddittorio      all'accertamento

dell'utilizzabilità   della  parte  di  elaborato   eseguito,

decidendo   in   ordine   al   recupero   delle   somme   non

legittimamente spese.

Roma, addì 18 dicembre 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

Carlo Azeglio Ciampi

_