APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE

1995 CONV. N. 255\88. NUOVO ACQUEDOTTO DEL  SARCIDANO

RAMO SENORBI - IX LOTTO

IMPORTO FINANZIATO = L.18.488.000.000

ENTE ATTUATORE =ENTE SARDO ACQUEDOTTI E  FOGNATURE

I L   C I P E

VISTO  il  decreto  legislativo n. 96 del  3  aprile  1993  e

successive modifiche;

VISTO  il  decreto legge 8 febbraio 1995, n.  32,  convertito

senza  modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n.  104,  che

all'art. 7 prevede: "le variazioni progettuali che comportino

modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero

opere  complementari  e  aggiuntive  all'opera  stessa,  sono

possibili   solo   se  si  rendono  indispensabili   per   la

funzionalità  e  fruibilità  delle  opere  medesime,   purché

nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

VISTA  la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata  alla

Corte  dei  Conti  il  13  gennaio 1995,  che  disciplina  la

procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA  la  convenzione n.255\88 stipulata in data 5 settembre

1989  fra  l'Agenzia  per la Promozione  dello  Sviluppo  nel

Mezzogiorno  e l'Ente Sardo Acquedotto e Fognature  regolante

il  finanziamento per la costruzione del nuovo acquedotto del

Sarcidano, Ramo Senorbi - IX lotto;

VISTA  la  nota dell' ESAF prot. n. 6064 del 31  luglio  1996

concernente  la  richiesta di approvazione della  perizia  di

variante   relativa  alla  costruzione  dell'acquedotto   del

Sarcidano, ramo Senorbi - IX lotto;

CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo ha evidenziato  come  per

tutte   le   varianti   di   estendimento   sia   intervenuta

l'approvazione del competente organo regionale e che i lavori

siano   in   via   di  completamento,  trovando   agevolmente

copertura  nelle disponibiltà preordinate con la  convenzione

n. 255 del 5\9\1989;

TENUTO  conto che il Nucleo di Valutazione, con  nota   del

31.10.1996  attesta  "  la necessità ed indispensabilità  dei

lavori   previsti,   sia  per  il  funzionamento   dell'opera

realizzata   che   per   la   fruibilità,   in   termini   di

ottimizzazione  degli  obiettivi perseguiti  con  il  sistema

acquedottistico così

come definito e completato", ed esprime parere favorevole per

l'ulteriore corso delle varianti.

SU  PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione

Economica

D E L I B E R A

1.   di approvare la perizia di variante per come specificato

nella nota n. 6064 del 31\7\96 già citata in premessa;

2.    di  approvare il nuovo quadro economico come di seguito

indicato:

QUADRO ECONOMICO                  ( valori in  milioni di lire )

| Descrizione | Da convenzione | Da aggiudicazione | Da variante |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lavori | 12.318 | 7.694 | 12.444 |
| Imprevisti | 1.951 | 5.399 | 535 |
| Lievitazione prezzi | 180 | 180 | 250 |
| Spese Generali | 1.478 | 1.478 | *1.478 |
| I.V.A. | 2.561 | 2.561 | 2.561 |
| Espropri | == | 1.176 | 1.220 |
| TOTALE | 18.488 | 18.488 | 18.488 |

(  *  ) E' stata stornata dalla voce  " spese generali  "  la

somma  di L. 234.000.000, riportando la voce stessa a  quella

di convenzione. La somma stornata viene imputata alla voce  "

imprevisti ".

3. di concedere la proroga richiesta dall' Ente Attuatore per

la  chiusura  della  convenzione di 11  mesi  dalla  data  di

pubblicazione della  presente delibera sulla G.U.

Roma, addì  18 dicembre 1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI

_