APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE

1995   CONV. N. 173\90. REALIZZAZIONE DELLA

SISTEMAZIONE DELLA RETE VIARIA, IDRICA, FOGNANTE BIANCA E

NERA, DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLA ZONA ARTIGIANALE

NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE  DI BARI - MODUGNO

IMPORTO FINANZIATO = L. 10.000.000.000

ENTE ATTUATORE = CONSORZIO A.S.I. DI BARI

I L   C I P E

VISTO  il  decreto  legislativo n. 96 del  3  aprile  1993  e

successive modifiche;

VISTO  il  decreto legge 8 febbraio 1995, n.  32,  convertito

senza  modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n.  104,  che

all'art. 7 prevede: "le variazioni progettuali che comportino

modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero

opere  complementari  e  aggiuntive  all'opera  stessa,  sono

possibili   solo   se  si  rendono  indispensabili   per   la

funzionalità  e  fruibilità  delle  opere  medesime,   purché

nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

VISTA  la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata  alla

Corte  dei  Conti  il  13  gennaio 1995,  che  disciplina  la

procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA  la  convenzione n.173\90 stipulata in data  15.10.1991

fra   l'Agenzia   per  la  Promozione  dello   Sviluppo   nel

Mezzogiorno  ed  il  Consorzio A.S.I. di  Bari  regolante  il

finanziamento   per   assicurare   la   realizzazione   della

sistemazione  della rete viaria, idrica,  fognante  bianca  e

nera,  di  illuminazione  a servizio della  zona  artigianale

nell'agglomerato industriale di Bari - Modugno;

VISTA  la nota del Consorzio A.S.I. prot. n. 3136 del 7.10.96

con  la  quale si richiede l'approvazione di una  perizia  di

completamento  ai  lavori riguardanti la realizzazione  della

rete viaria, idrica, fognante bianca e nera, di illuminazione

a    servizio   della   zona   artigianale   nell'agglomerato

industriale di Bari - Modugno;

VISTA  la  delibera  del  Consiglio  d'  Amministrazione  del

Consorzio A.S.I. n. 341\96 del 1.10.96;

CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con  rapporto  n.

8\1703   del   7.11.96,  ha  sostenuto  che   i   lavori   di

completamento  dell'impianto di illuminazione  risultano  tra

quelli  necessari  ed indispensabili per  la  funzionalità  e

fruibilità  dell'opera,  ed  ha  espresso  parere  favorevole

all'ulteriore  corso della perizia di completamento  ed  alla

richiesta di proroga della convenzione;

CONSIDERATO  che  il Nucleo Ispettivo con rapporto  prot.  n.

9\4726  dell' 19.11.96 ha evidenziato che la presenza di  una

notevole   economia,  proveniente  soprattutto  dal   ribasso

d'asta,  ha  consentito  di reperire  i  fondi  necessari  al

completamento  della  rete  di  illuminazione  che   è   così

funzionale   e  fruibile  al  pari  delle  altre   opere   di

urbanizzazione previste nella convenzione in esame;

SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione

Economica

D E L I B E R A

1.   di approvare la perizia di variante per come specificato

nella nota n. 3136 del 7.10.96 già citata in premessa;

2.   di approvare il nuovo quadro economico come di seguito

indicato.

QUADRO ECONOMICO                    (valori in  milioni di lire)

| DESCRIZIONE | DA CONVENZIONE | DA VARIANTE |
| --- | --- | --- |
| Lavori | 7.628 | 7.240 |
| Imprevisti | 189 | 289 |
| Oneri lievitazione costi | = | = |
| Spese generali | 915 | 915 |
| I.V.A. | 1.268 | 1.549 |
| Fondo 1% lg. N.219\94 | = | 7 |
| TOTALE | 10.000 | 10.000 |

3.di  approvare  la  proroga della  convenzione  fino  al

31.12.1997.

Roma, lì 18.12.1996

IL PRESIDENTE DELEGATO

CARLO AZEGLIO CIAMPI

_